Договор подряда № 
	
	


г. Тюмень     						                                                                      

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «_______________» (ООО «СЗ «_______»), в лице ООО «            », действующего на основании Доверенности №_______ от _____.2023 г. в рамках Агентского договора № ________ от _________ 2023 года, в лице____________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «___», в лице _______, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
[bookmark: НаименованиеСторон21]1.1. Подрядчик обязуется выполнить собственными и/или привлеченными силами работы по ______ на объекте: «_________________» (далее - «Объект»), а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и оплатить стоимость Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии с проектной документацией, выданной в производство работ. Шифр проектной документации: _____________, подготовлена ________________(далее – «Проектная документация»). 
Проектная документация может быть направлена Заказчиком на электронный адрес Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, в том числе в виде ссылки для скачивания в файлообменнике. В таком случае Проектная документация считается полученной Подрядчиком в день отправки ее Заказчиком по электронной почте. Подрядчик обязан самостоятельно произвести скачивание Проектной документации, а также проверить комплектность направленной Проектной документации, корректность ее воспроизведения в электронном виде в течение 2 (двух) дней с даты ее получения и в указанный срок направить в адрес Заказчика свои замечания, связанные с некомплектностью документации/некорректностью ее воспроизведения (при наличии таковых) либо подтверждение получения Проектной документации. Если в указанный срок замечания либо подтверждение получения от Подрядчика не поступили, Проектная документация считается полученной Подрядчиком.
1.3. Работы по Договору выполняются с использованием инструментов и строительной техники Подрядчика. Виды, объемы и стоимость работ, оборудования и материалов, приобретаемых за свой счет Подрядчиком, определяются Сторонами в Ведомости Договорной цены (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Стоимость приобретаемых Подрядчиком материалов указывается им в формах КС-2, КС-3, в пределах согласованной Сторонами Ведомости Договорной цены.
[bookmark: НаименованиеСторон15]Замена применяемых материалов и оборудования может быть осуществлена Подрядчиком только с письменного разрешения Заказчика.
[bookmark: НаименованиеСторон16]Все поставляемые Подрядчиком для выполнения Работ материалы, комплектующие изделия, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие (на русском языке) инструкции и другие документы, удостоверяющие их качество, должны соответствовать проектной документации и всем действующим ГОСТам, и другим необходимым нормам, и правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации для оборудования и материалов данной группы. Стороны договорились, что все поставляемые Подрядчиком для выполнения Работ материалы, комплектующие изделия, конструкции и оборудование, с момента их поставки на Объект находятся в залоге у Заказчика.
Подрядчик гарантирует, что материалы, которые будут применены для выполнения Работ, принадлежат ему на праве собственности, не обременены правами третьих лиц, не являются предметом споров, в том числе судебных, в залоге и под арестом не состоят, являются новыми (не бывшими в употреблении). 
[bookmark: НаименованиеСторон17][bookmark: _Hlk53152950]1.4. Срок передачи Заказчиком Подрядчику проектной документации: до начала производства Работ на Объекте.
Срок передачи Заказчиком Подрядчику строительной площадки: до начала производства Работ на Объекте. В случае выхода Подрядчика без подписания акта приема-передачи строительной площадки, строительная площадка считается переданной без замечаний.
[bookmark: НаименованиеСторон19][bookmark: НаименованиеСторон3][bookmark: НаименованиеСторон30]1.5. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Заказчика осуществить оценку полученной Проектной документации и направить в адрес Заказчика свои замечания по ней (в том числе, при недостаточности Проектной документации). Если в указанный срок Подрядчик не предоставит свои замечания, то он в последующем не вправе ссылаться на ошибки в Проектной документации как на основание освобождения его от ответственности за соответствие результата работ действующим строительным нормам и правилам. Также непредставление в указанный срок замечаний подтверждает проведение Подрядчиком собственной внутренней экспертной оценки предоставленной Заказчиком Проектной документации на полноту и достаточность исходных данных для выполнения полного комплекса Работ по Договору и возможности сдачи Объекта в эксплуатацию в полном объеме.
[bookmark: НаименованиеСторон31][bookmark: НаименованиеСторон32][bookmark: НаименованиеСторон33]1.6. Подрядчик имеет право по своему усмотрению привлекать третьих лиц для выполнения Работ по Договору, согласовывая в письменном виде с Заказчиком кандидатуры таких лиц, а также все условия заключаемых с ними договоров, включая порядок оплаты и стоимость работ. Для согласования Подрядчик направляет в адрес Заказчика соответствующее письмо, которое подлежит рассмотрению Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения. В случае не направления Заказчиком ответа на данное письмо в указанный срок, третье лицо считается согласованным для проведения Работ. При этом Подрядчик несет ответственность за действия/бездействия привлеченных им третьих лиц. 
1.7. Подрядчик осведомлен, что организацию строительства на объекте осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Любимый город», уполномоченное Заказчиком, в том числе, на осуществление следующих действий: оперативный контроль за выполнением работ Подрядчиком, участие в приемки работ (согласовательные функции), проверка объемов и качества выполненных Подрядчиком работ, документов, направление и подписание писем, претензий к Подрядчику, составление актов и предписаний, выдачу распоряжений Подрядчику относительно производства работ на объекте, выполнение иных функций, связанных с производственными процессами, кроме вопросов относительно платежей по договору.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору определяется в соответствии с Ведомостью Договорной цены (Приложение № 1 к настоящему Договору) и составляет ______________ (____________) рублей ___ копеек. НДС не облагается (в связи с применением упрощенной системы налогообложения, применяемой в соответствии со ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ).
2.2. Стоимость оборудования, материалов и общая стоимость Работ являются фиксированными на весь период действия Договора. В стоимости Работ учтена цена оборудования, все виды и объемы Работ, как установленные, так и не установленные Ведомостью Договорной цены (Приложение № 1 к настоящему Договору), необходимые и достаточные для надлежащего выполнения Работ по Договору, компенсация издержек Подрядчика, в том числе стоимость материалов, доставка оборудования и материалов до Объекта, разгрузка оборудования и материалов, транспортные расходы, расходы на ГСМ, складирование, хранение, монтажные работы, уборка строительной площадки, в том числе снега, уход за строительных объектом в зимний период, вывоз мусора и снега, а также стоимость всех Работ, явно неупомянутых, но необходимых для подготовки, начала, производства, завершения и сдачи Работ по Договору, а также вознаграждение Подрядчика. Если Заказчиком не учтены какие-либо виды работ, предусмотренные Проектной документацией, либо прямо не предусмотренные, но необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору, такие работы не считаются дополнительными и осуществляются Подрядчиком без увеличения стоимости Договора (п. 1.5. Договора).
2.3. Общая стоимость Работ по Договору может быть изменена только по соглашению Сторон. Подрядчик не вправе требовать увеличения стоимости Работ по Договору или отдельных работ по Договору. Если необходимость увеличения стоимости Работ возникнет в результате действия и/или прямых указаний Заказчика (например, внесение изменений в проект и т.д.), Подрядчик вправе требовать у Заказчика пересмотра цены Договора путем заключения соответствующего соглашения к Договору и подписания новой Ведомости Договорной цены (Приложение № 1 к настоящему Договору). В случае недостижения согласия по новой цене, Подрядчик и Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, а Стороны производят расчеты за фактически выполненные работы.
2.4. Заказчик осуществляет оплату Работ в следующем порядке:
2.4.1. аванс в размере __________ (__________) рубля ___ копеек, НДС не облагается, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора и предоставления Подрядчиком счета на оплату.
2.4.2. Оплата выполненных Работ по Договору осуществляется из расчёта фактически выполненных объёмов Работ в течение 30 (Тридцать) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ (форма №КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма №КС-3), при условии передачи Заказчику исполнительной документации, за вычетом аванса в пропорциональном соотношении стоимости объема выполненных Работ, подлежащих оплате, к общей стоимости Работ по договору, а также за вычетом гарантийного удержания
2.4.3. Заказчик производит гарантийное удержание в размере 5% (пять процентов) от стоимости Работ по Акту сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), которое подлежит оплате Подрядчику в порядке, предусмотренном п. 2.5. Договора, при условии своевременного завершения Подрядчиком всех Работ на Объекте, исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, изложенных в настоящем Договоре, с учетом других условий настоящего Договора (далее – Гарантийное удержание).
Оплата производится при условии выставления Подрядчиком счета на сумму оплаты.
2.5. Оплата Гарантийного удержания производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:
2.5.1. 50% суммы подлежащего оплате Подрядчику Гарантийного удержания выплачивается на основании письма Подрядчика с приложением соответствующего счета Подрядчика, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения такого письма. Письмо на возврат данной части Гарантийного удержания может быть подано Заказчику не ранее истечения 6 (шести) месяцев с момента подписания Сторонами Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору;
2.5.2. оставшаяся часть Гарантийного удержания (с учетом выплаты по п. 2.5.1. Договора) выплачивается на основании письма Подрядчика с приложением соответствующего счета Подрядчика, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения такого письма. Письмо на возврат данной части Гарантийного удержания может быть подано Заказчику не ранее истечения 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору, но в любом случае не ранее получения Заказчиком акта ввода в эксплуатацию Объекта выданного администрацией города Тюмени.
Оплата производится при условии выставления Подрядчиком счета на сумму оплаты.
2.6. Стороны соглашаются, что в отношении Договора, а также приложений к нему, по смыслу ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской федерации, проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами не начисляются.
[bookmark: НаименованиеСторон54]2.7. Датой оплаты по выставленному счету Подрядчика считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
[bookmark: НаименованиеСторон55]2.8. Заказчик вправе приостановить выплату стоимости Работ в следующих случаях и сроки:
2.8.1. при оставлении на территории Объекта принадлежащего Подрядчику оборудования, материалов, иного имущества – до освобождения Подрядчиком территории Объекта;
2.8.2. при не устранении выявленных дефектов в Работе, представленной к оплате – до их устранения.
[bookmark: НаименованиеСторон56]Приостановление исполнения обязательств по выплате стоимости Работ в порядке настоящего пункта не признается Сторонами в качестве нарушения обязательств Заказчиком.
[bookmark: НаименованиеСторон57][bookmark: НаименованиеСторон58][bookmark: НаименованиеСторон59]2.9. Если Подрядчику был перечислен аванс в порядке, установленном п. 2.4. Договора, а Работы по этапу не были сданы Заказчику по вине Подрядчика и Договор был расторгнут, Подрядчик обязан вернуть Заказчику сумму перечисленного аванса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика.
[bookmark: НаименованиеСторон61][bookmark: НаименованиеСторон60][bookmark: НаименованиеСторон62][bookmark: НаименованиеСторон63][bookmark: НаименованиеСторон64]2.10. По требованию Заказчика, Подрядчик в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней после перечисления аванса обязан направлять Заказчику отчет об использование аванса. В случае неисполнения/частичного исполнения данного обязательства Подрядчиком, Заказчик вправе потребовать вернуть уплаченный целевой аванс (п. 2.4 Договора) в размере стоимости неиспользованного аванса. Подрядчик обязан вернуть аванс в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика. При нарушении срока возврата аванса Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,3% от невозвращенной в срок суммы за каждый день просрочки.  
2.11. В случае невыполнения Подрядчиком Работ по Договору в сроки, установленные Договором, срок оплаты Работ, предусмотренный пунктом 2.4. Договора, продляется до 60 (шестидесяти) календарных дней с момента их фактической приёмки согласно подписанным актам выполненных работ (форма КС-2), справкам о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Выполнение Работ по настоящему договору устанавливается в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №3) и производится Подрядчиком в следующие сроки:
Начало производство Работ: ____;
Окончание производства Работ: ______.
[bookmark: НаименованиеСторон65][bookmark: НаименованиеСторон66]3.2. Моментом окончания Работ считается момент подписания Заказчиком Итогового акта сдачи-приемки выполненных Работ по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Договору (ранее и далее – «Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ»). С момента подписания данного акта к Заказчику переходит право собственности на результат работ и оборудование, а также риск его случайного повреждения или уничтожения.
[bookmark: НаименованиеСторон67]3.3. Работы по Договору могут быть закончены Подрядчиком досрочно. Заказчик обязан принять и оплатить досрочно выполненную работу в соответствии с условиями настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
[bookmark: НаименованиеСторон68]4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Оплачивать Подрядчику выполненные Работы в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
4.1.2. Назначить ответственного представителя со своей стороны для осуществления руководства и технического контроля за ходом работ, приемки выполненных и законченных объемов работ.
4.1.3. Предоставить точку подключения к электроснабжению для обеспечения Подрядчика электроэнергией, если соответствующие ресурсы необходимы для выполнения Подрядчиком Работ по настоящему Договору.
4.1.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах Договора.
[bookmark: НаименованиеСторон69]4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом выполняемых Работ, с соблюдением срока их выполнения, не вмешиваясь в производственную деятельность Подрядчика.
4.2.2. Осуществлять контроль за ходом осуществления Работ по настоящему Договору, в том числе предъявлять претензии Подрядчику по качеству выполненных Работ, выдавать предписания Подрядчику за нарушение правил по охране труда и технике безопасности, за ненадлежащее содержание Подрядчиком строительной площадки и нарушение или невыполнение иных обязанностей согласно Договора.
4.2.3. Отказаться от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
4.3. Подрядчик обязан:
[bookmark: НаименованиеСторон70]4.3.1. Ежемесячно предоставлять Заказчику в срок до 23 числа текущего месяца выписку из реестра членов саморегулируемой организации в сфере строительства, членом которой является Подрядчик, подтверждающую право подрядчику на выполнение работ по настоящему Договору (если является членом СРО на момент заключения настоящего Договора).
[bookmark: НаименованиеСторон71]4.3.2. Назначить ответственное лицо на Объекте по исполнению Договора и информировать об этом Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора, предоставить оригинал Приказа о назначении ответственного на Объекте по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Договору.
4.3.3. Обеспечить производство Работ в полном соответствии с Проектной документацией, строительными нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации, в установленные Договором сроки.
4.3.4. Нести ответственность за объем и качество выполнения всех Работ в соответствии с Проектной документацией, действующими нормами и техническими условиями строительства, Договором.
[bookmark: НаименованиеСторон73][bookmark: НаименованиеСторон72]4.3.5. Обеспечить соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации в области промышленной, пожарной, электро безопасности, охраны труда и окружающей среды, промсанитарии, других локальных документов Заказчика (доведенных до Подрядчика в установленном порядке) при производстве Работ, являющихся предметом Договора, а также нести ответственность за знание и исполнение его персоналом требований инструкций в области промышленной, пожарной, электро безопасности, охраны труда и окружающей среды, промсанитарии, других локальных документов Заказчика (доведенных до Подрядчика в установленном порядке) и правил, действующих в Российской Федерации, а также условий Договора. 
[bookmark: НаименованиеСторон74][bookmark: НаименованиеСторон75]4.3.6. О всех авариях, инцидентах, пожарах, несчастных случаях, дорожно-транспортных происшествиях (далее - происшествия) при выполнении Работ, Подрядчик обязан не позднее 2 часов с момента происшествия сообщать по телефону 8(3452)56-00-99 (если не удалось дозвониться, то на телефон 8-982-772-77-07) либо другим доступным способом, а затем в письменной форме Заказчику. Любой факт сокрытия происшествия (оповещение по истечении 1 суток после происшествия) будет рассматриваться, как серьезное нарушение или невыполнение условий договора и является основанием для предъявления Заказчиком штрафных санкций. 
[bookmark: НаименованиеСторон78][bookmark: НаименованиеСторон77][bookmark: НаименованиеСторон76]В случае происшествия у Подрядчика, Подрядчик в обязательном порядке создает комиссию по его расследованию. Подрядчик обязуется включать (по согласованию) в комиссию по расследованию происшествия представителей Заказчика, либо направлять своих представителей для участия в работе комиссии Заказчика по расследованию происшествий (в случае организации Заказчиком расследования). Происшествия, произошедшие при работе Подрядчика с его персоналом, оборудованием, имуществом подлежат расследованию, регистрации и учету в установленном порядке. 
4.3.7. Подрядчик обязан до начала работ обеспечить работников средствами индивидуальной защиты, имеющими логотип организации, в объеме и видах не ниже, чем предусмотрено Типовыми нормами бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 июля 2007 г. N 477, с учетом видов работ, предусмотренных Договором. На строительной площадке обязательно ношение защитных касок. 
[bookmark: НаименованиеСторон79][bookmark: НаименованиеСторон81][bookmark: НаименованиеСторон82][bookmark: НаименованиеСторон80]4.3.8. Подрядчик обязан соблюдать требования Заказчика указанные в Приложении № 7  настоящего Договора «Основные требования по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности», до начала работы Подрядчик обязан предоставить Заказчику комплект разрешительной документации в соответствии с требования, изложенными в Приложении №7, в случае не предоставления Заказчику всех документов, указанных в Приложении №7, Заказчик имеет право не допускать на строительную площадку Подрядчика, при этом срок окончания работ не продлевается. 
[bookmark: НаименованиеСторон83]4.3.9. Подрядчик обязан соблюдать правила пропускного и внутриобъектового режима Заказчика. 
[bookmark: НаименованиеСторон86][bookmark: _Hlk127912548]4.3.10. На протяжении всего производства работ осуществлять складирование материалов и оборудования и уборку своих рабочих мест в соответствии с требованиями законодательства РФ, проектом производства работ и строительного генерального плана Заказчика и иных нормативных актов, в том числе утвержденных органами местного самоуправления, обеспечить регулярный вывоз строительного мусора с территории Строительной площадки в период выполнения работ на Объекте, а также после окончания работ на Объекте. Не допускается накопление строительного и бытового мусора вне мусоросборников (бункеров). Подрядчик за свой счет приобретает и устанавливает бункер для накопления строительного и бытового мусора. 
[bookmark: НаименованиеСторон87][bookmark: НаименованиеСторон88]4.3.11. Если при передаче Строительной площадки от Заказчика Подрядчику указаны элементы благоустройства: насаждения (деревья, кусты, газоны и т.п.) и/или элементы инфраструктуры, которые должны быть сохранены при производстве Работ, Подрядчик обязан после окончания Работ вернуть результат Работ и Строительную площадку с сохранение данных элементов благоустройства. В случае их порчи/повреждения Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый испорченный/поврежденный элемент. 
[bookmark: НаименованиеСторон89]4.3.12. Нести ответственность за сохранность оборудования, механизмов, материалов и результата Работ до выполнения всего объема работ по Договору и сдачи результата выполненных Работ на Объекте Заказчику. 
[bookmark: НаименованиеСторон91][bookmark: НаименованиеСторон90]4.3.13. Нести расходы по возмещению затрат Заказчика по временному электроснабжению Строительной площадки на период выполнения Работ. Подрядчик согласен на право Заказчика уменьшить размер оплаты выполненных Работ, в том числе этапов выполнения Работ, на сумму указанных расходов. 
[bookmark: НаименованиеСторон92]4.3.14. Участвовать во всех проверках, проводимых Заказчиком, которые касаются непосредственно Работ, производимых Подрядчиком. 
[bookmark: НаименованиеСторон93]4.3.15. Безвозмездно и в согласованные Сторонами сроки исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки и дефекты в производимой Работе. 
4.3.16. В составе передаваемой Заказчику исполнительной документации предоставить документы, удостоверяющие качество применяемых материалов и комплектующих изделий (ГОСТ, ТУ, паспорта, сертификаты), отвечающие требованиям нормативно-технической (конструкторской, технологической) документации с учетом их транспортировки, хранения, упаковки, а также наличие маркировки.  
[bookmark: НаименованиеСторон94][bookmark: НаименованиеСторон95]4.3.17. Немедленно (в течение 7 часов) известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности Объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок, непригодности или недоброкачественности материалов, оборудования, технической документации; возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы. 
[bookmark: НаименованиеСторон96][bookmark: НаименованиеСторон97][bookmark: НаименованиеСторон98][bookmark: НаименованиеСторн100][bookmark: НаименованиеСторон99]Такое уведомление должно быть составлено в письменной форме и направлено Заказчику путем направления соответствующего уведомления на электронный адрес Заказчика, указанный в разделе 16 настоящего Договора, либо по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в настоящем Договоре, либо нарочным путем вручения под роспись полномочному представителю Заказчика с полной расшифровкой должности, фамилии, имени, отчества, даты получения, указанием номера регистрации в журнале входящей корреспонденции Заказчика. Уведомление, переданное иным образом, не признается юридически значимым сообщением для целей исполнения настоящего Договора. 
[bookmark: НаименованиеСторн101][bookmark: НаименованиеСторн102]4.3.18. Письменно сообщать Заказчику о необходимости проведения дополнительных работ и увеличении сметной стоимости строительства в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента возникновения такой необходимости. В случае, если Заказчик дает разрешение на производство Дополнительных работ данный факт оформляется в виде Дополнительных соглашений к Договору.  
[bookmark: НаименованиеСторн103]4.3.19. Нести ответственность перед Заказчиком за действия субподрядчиков, привлеченных к выполнению отдельных работ Подрядчиком, как за свои собственные действия. 
[bookmark: НаименованиеСторн104]При привлечении субподрядных организаций информировать Заказчика о заключенных договорах по мере их заключения. В информации указывать наименование и адрес субподрядчика, перечень выполняемых им Работ и предоставлять копии документов, подтверждающих наличие у них необходимых права на производство работ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и условиями Договора. 
[bookmark: НаименованиеСторн105][bookmark: НаименованиеСторн106]4.3.20. Нести ответственность за причинение вреда (ущерба) третьим лицам, жизни и здоровью людей в результате аварии и/или несчастного случая, ставших следствием недостатков выполненных (выполняемых) Подрядчиком Работ либо следствием невыполнения Подрядчиком обязательных согласно настоящего Договора и/или действующего законодательства требований. В случае обращения указанных лиц к Заказчику с требованием о возмещении причиненного вреда (ущерба), Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные в связи с этим расходы. 
[bookmark: НаименованиеСторн107]4.3.21. Своевременно предоставлять Заказчику акты приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных Работ (КС-3), Отчет об использовании Давальческого материала (по форме согласно Приложению № 9 к настоящему Договору), если по Договору предусмотрена передача давальческих материалов, по окончании работ – Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ, иную документацию, предусмотренную Договором. 
[bookmark: НаименованиеСторн108][bookmark: НаименованиеСторн116]4.3.22. С момента начала Работ и до их завершения своевременно оформлять исполнительную документацию. Передать Заказчику исполнительную документацию, а также документацию на используемые материалы и иную документацию, необходимую для выполнения Работ и эксплуатации Объекта, предусмотренную положениями, в том числе рекомендуемыми, действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил. Вся документация передается Заказчику на русском языке в 3-х экземплярах.  
4.3.23. В течение 3 (трех) дней со дня подписания Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ вывезти с территории Объекта принадлежащие Подрядчику механизмы, оборудование, строительный и бытовой мусор. 
[bookmark: НаименованиеСторн109]4.3.24. Исполнять полученные в ходе производства Работ указания Заказчика, направленные на исполнение условий Договора. 
[bookmark: НаименованиеСторн110][bookmark: НаименованиеСторн111]4.3.25. В течение 3 (трех) рабочих дней давать письменный ответ на письменные обращения Заказчика (запросы, претензии и т.п.), а в случае, если на подготовку ответа объективно требуется более продолжительный период времени, в этот же срок давать промежуточный ответ с указанием срока, когда будет дан ответ по существу обращения Заказчика. 
[bookmark: НаименованиеСторн112]4.3.26. Содействовать Заказчику строительства в реализации права в любое время проверять ход исполнения Договора и качество Работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика. 
4.3.27. При производстве работ Подрядчик обязуется не допускать: 
А) при эксплуатации машин и механизмов с двигателями внутреннего сгорания слива масел и горючих материалов на почвенный слой. 
Б) сжигание горючих отходов и строительного мусора в пределах территории Объекта. 
В) засыпки грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников. 
[bookmark: НаименованиеСторн113]Г) без согласования с Заказчиком перемещение грузов на расстоянии 0,5 м до крон и стволов деревьев, складирование материалов на расстоянии 2,0 м до стволов деревьев без устройства вокруг них временных ограждений, (защитных) конструкций. 
Д) захоронение бракованных сборных элементов и строительного мусора на территории Объекта. 
4.3.28. Обеспечить постоянное присутствие специалиста ИТР на Объекте с 8.00 утра, на весь период рабочей смены. 
4.3.29. Обеспечить начало Работ на Объекте с 8.00 утра. 
[bookmark: НаименованиеСторн114]4.3.30. Выполнять предписания Заказчика и его уполномоченных представителей, включая специалиста, осуществляющего строительный контроль на объекте, специалиста по охране труда и технике безопасности, об устранении нарушений положений действующих норм и правил, Проектной документации и условий Договора. 
[bookmark: _Hlk127912614]4.3.31. Обеспечить явку уполномоченного представителя на совещания, инициированные Заказчиком, еженедельно в определенные Заказчиком дни и время. 
[bookmark: НаименованиеСторн115]4.3.32. По требованию Заказчика предоставлять План работ на календарную неделю (не позднее пятницы предшествующей недели) и Отчет о выполнении работ за календарную неделю (не позднее вторника следующей недели). 
[bookmark: НаименованиеСторн117]4.3.33. Не разглашать в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций) информацию, касающуюся условий Договора без письменного согласия Заказчика. 
4.3.34. Обеспечить сохранность и закрепления знаков выноса геодезической разбивочной основы и границ площадок до подписания Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ. 
[bookmark: НаименованиеСторн118]4.3.35. Подрядчик не вправе в любой форме передавать проектную документацию Субподрядчикам, без письменного согласия Заказчика.  
[bookmark: НаименованиеСторн119]4.3.36. Подрядчик не вправе использовать сведения, предоставленные ему Заказчиком, для любых других целей, кроме выполнения обязательств по настоящему Договору. Подрядчик не вправе повторно использовать Проектную документацию, созданную по настоящему Договору, в том числе с целью последующего использования третьими лицами. 
[bookmark: НаименованиеСторн120]4.3.37. Предоставить на объект Заказчика в течение 3 (трех) дней с момента начала работ акт допуска для производства строительно-монтажных работ. 
4.3.38. Нести иные обязанности, предусмотренные Договором и действующим законодательством РФ.
[bookmark: _Hlk127912684]4.3.39. Предоставить Заказчику план выполнения и финансирования работ на месяц не позднее 25го числа предыдущего месяца.
4.4. Подрядчик имеет право:
[bookmark: НаименованиеСторн121]4.4.1. Требовать своевременное подписание Заказчиком документов, предусмотренных по Договору.
4.4.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ по Договору.
4.4.3. Выполнить Работы по Договору досрочно.
4.4.4. Отказаться от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
[bookmark: НаименованиеСторн122][bookmark: НаименованиеСторн123][bookmark: НаименованиеСторн124][bookmark: НаименованиеСторн125][bookmark: НаименованиеСторн127]5.1. Приемка скрытых работ и ответственных конструкций осуществляется по мере их готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Сторонами актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик обязан не менее, чем за 2 (два) рабочих дня уведомить Заказчика о дате приемки скрытых работ и/или ответственных конструкций. В случае если Подрядчик продолжил производства работ без подписания актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ Заказчиком , то Заказчик имеет право не оплачивать выполненные работы до момента полного исследования скрытых работ и ответственных конструкций специализированными организациями, привлекаемые Заказчиком, оплата расходов связанных с привлечение специализированных организаций оплачивается Подрядчиком. Заказчик вправе удержать расходы из сумм, подлежащих выплате Подрядчику по настоящему Договору. 
[bookmark: НаименованиеСторн128][bookmark: НаименованиеСторн129]5.2. Если после закрытия работ будут обнаружены какие-либо недостатки или дефекты, допущенные Подрядчиком при производстве работ, Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки или дефекты в установленный Заказчиком срок. Если выявленные недостатки или дефекты ведут к ухудшению качества Работ или не соответствуют СНиП и других нормативным актам, Заказчик вправе требовать прекращения производства Работ до устранения выявленных недостатков.
5.3. Приемка текущих работ осуществляется Заказчиком поэтапно. При этом, для целей сдачи и приемки выполненных работ этапом выполнения Работ считается объем Работ, выполненных за календарный месяц. Ежемесячно, не позднее 23 (Двадцать третьего) числа отчетного месяца, Подрядчик представляет Заказчику на утверждение акты приемки выполненных работ (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) в электронном и бумажном виде, Отчет об использовании Давальческого материала (по форме согласно Приложению № 9 к настоящему Договору в 3-х экз., если по Договору предусмотрена передача давальческого материала), а также всю исполнительную документацию, необходимую для сдачи Работ и эксплуатации Объекта, предусмотренную положениями, в том числе рекомендуемыми, действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил. Откорректированные по замечаниям Заказчика формы КС-2, КС-3 в 3 (Трех) экземплярах для подписания предоставляются Подрядчиком до 3 числа месяца, следующего за отчетным. 
Одновременно с указанными в настоящем пункте документами Подрядчик предоставляет счет на оплату, счет-фактуру и акт сверки взаимных расчетов. Счет-фактуры оформляется Подрядчиком одной датой с актами сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2). Указанная документация передается Заказчику по реестру с сопроводительным письмом. 
5.4. Заказчик после получения актов от Подрядчика осуществляет их рассмотрение и подписание до 10 (Десятого) числа месяца, следующего за отчетным, что подтверждает приемку выполненных Подрядчиком Работ по Договору за соответствующий отчетный период и является основанием для осуществления оплаты на условиях Договора.
В случае не подписания указанных актов по форме КС-2 и КС-3 Заказчиком при наличии письменного мотивированного отказа Заказчика от подписания актов и принятия Работ, Работы считаются не принятыми в несогласованной части за отчетный месяц и подлежат приемке совместно с объемами и актами следующего месяца Работ на Объекте.
В случае неполучения Заказчиком указанных документов до 23 (Двадцать третьего) числа включительно отчетного месяца, приемка и, соответственно, оплата работ за этот отчетный месяц будет осуществляться совместно с объемами и актами следующего месяца Работ.
Заказчик проставляет на формах КС-2, КС-3 дату их подписания.
[bookmark: НаименованиеСторн133]5.5. При завершении всех Работ по настоящему Договору Подрядчик обязан направить Заказчику письменное извещение в течение 2 (двух) дней с момента окончания работ (применяется, если иной срок и порядок приемки не предусмотрен в других пунктах настоящего Договора для данного вида работ).
[bookmark: НаименованиеСторн132]5.6. Заказчик обязан приступить к приемке Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения извещения, указанного в п. 5.5. Договора (применяется, если иной срок и порядок приемки не предусмотрен в других пунктах настоящего Договора для данного вида работ).
[bookmark: НаименованиеСторн134][bookmark: НаименованиеСторн135][bookmark: НаименованиеСторн137]5.7. Приемка результата Работ оформляется Итоговым актом сдачи-приемки выполненных работ. Одновременно с Итоговым актом сдачи-приемки выполненных Работ Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию, не переданную в ходе производства работ, итоговый Отчет об использовании Давальческого материала (по форме согласно Приложению №9 к настоящему Договору), а также полный комплект исполнительной документации, подписанной надлежащим образом Заказчиком  и Подрядчиком, а также другими лицами (при необходимости) в отсканированном виде, записанной на электронный носитель (CD-диск либо USB-флеш-накопитель). Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ предоставляется Подрядчиком Заказчику одновременно с извещением (п. 5.5. Договора).
[bookmark: НаименованиеСторн136][bookmark: НаименованиеСторн138]Заказчик помимо иных оснований, установленных настоящим Договором, также вправе отказать Подрядчику в подписании Итогового акта в случае, если к нему не приложены исполнительная документацию, не переданная в ходе производства работ, а также полный комплект исполнительной документации, подписанной надлежащим образом Заказчиком и Подрядчиком, а также другими лицами (при необходимости) в отсканированном виде, записанной на электронный носитель (CD-диск либо USB-флеш-накопитель) либо указанные документы оформлены ненадлежащим образом (ошибки, отсутствуют печати, на представленном электронном носителе исполнительная документация записана не в полном объеме/нечитаема/отсутствуют подписи и т.п., электронный носитель не открывается и др.).
[bookmark: НаименованиеСторн139]5.8. Если Заказчиком во время приемки будут обнаружены некачественно выполненные Работы, он должен заявить об этом Подрядчику путем выдачи предписания или направления соответствующего уведомления с указанием срока устранения таких недостатков, который не должен превышать 10 (десять) дней.
[bookmark: НаименованиеСторн140][bookmark: НаименованиеСторн141][bookmark: НаименованиеСторн144]5.9. Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в указанный в предписании (уведомлении) Заказчика срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. После исправление предписании (уведомлении), Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика об их устранении, с указанием исправлений, в срок согласно п. 5.8. Договора. Если Подрядчик в такой срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь для исправления недостатков другую подрядную организацию либо устранить недостатки своими силами за счет средств Подрядчика. Если Подрядчиком при устранении недостатков будет нанесен ущерб ранее выполненным работам, Подрядчик обязан возместить ущерб за свой счет.
5.10. Осуществление повторной (либо неоднократных) сдачи-приемки выполненных работ осуществляется в соответствии с п.п. 5.3. – 5.9. Договора. 
5.11. Сдача и приемка результата выполненных работ считаются осуществленными в случае подписания Сторонами Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ при отсутствии претензий по качеству выполненных работ.
[bookmark: НаименованиеСторн142][bookmark: НаименованиеСторн143]5.12. Заказчик, принявший работы с явными недостатками либо обнаруживший после приемки работы недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан заявить о них Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента обнаружения. Подрядчик после оформления приемки предусмотренных настоящим Договором работ Заказчиком, не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных Договором, которые остались невыполненными или выполнены с ненадлежащим качеством ко времени подписания акта об их приемке.
[bookmark: НаименованиеСторн148][bookmark: НаименованиеСторн150]В этом случае в обязательном порядке сторонами составляется акт с перечнем недоделок, дефектов и иных недостатков выполненных работ с указанием срока их устранения за счет Подрядчика. Для составления акта Подрядчик уведомляется Заказчиком не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты осмотра выполненных работ (объекта) и составления указанного выше акта. Если Подрядчик в установленный Сторонами в акте срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь для исправления недостатков другую подрядную организацию либо устранить недостатки своими силами за счет средств Подрядчика.
[bookmark: НаименованиеСторн153][bookmark: НаименованиеСторн145]В случае неявки представителя Подрядчика в назначенный срок при надлежащем его уведомлении о дате и времени осмотра, или получения отказа Подрядчика от направления своего представителя либо отказа от подписи в акте, Заказчик составляет односторонний акт, который считается согласованным и имеет юридическую силу. В этом случае Заказчик без дополнительного уведомления или назначения Подрядчику сроков для устранения недостатков вправе привлечь для исправления недостатков другую подрядную организацию либо устранить недостатки своими силами за счет средств Подрядчика.
[bookmark: НаименованиеСторн146][bookmark: НаименованиеСторн155][bookmark: НаименованиеСторн154][bookmark: НаименованиеСторн147]При устранении Заказчиком самостоятельно либо с привлечением иных лиц выявленных недостатков, Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные им затраты в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления, в том числе Заказчиком может быть зачтена сумма Гарантийного удержания, произведено удержание из сумм, подлежащих выплате Подрядчику.
5.13. Стороны договорились руководствоваться при разрешении спорных вопросов протоколами рабочих совещаний, в которых отражаются возникающие по ходу производства Работ замечания и сроки их устранения.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ, ОБОРУДОВАНИЕМ
[bookmark: НаименованиеСторн149]6.1. Заказчик вправе передать Подрядчику для производства Работ собственные материалы, необходимые для строительства Объекта (далее – Давальческие материалы). 
6.2. Передача Давальческих материалов осуществляется:
6.2.1. в сроки, согласованные с Подрядчиком;
6.2.2. с оформлением накладной на отпуск материалов на сторону (форма № М-15) в двух экземплярах и с указанием цены материалов.
6.3. Перечень Давальческих материалов определяется Сторонами в Ведомости давальческих материалов (Приложение № 2 к настоящему Договору), (данное приложение составляется Сторонами в случае, если используется Давальческий материал).
6.4. Подрядчик обязуется за свой счёт:
[bookmark: НаименованиеСторн156]6.4.1. за исключением Давальческих материалов приобрести и обеспечить поставку строительных материалов, конструкций, инженерного оборудования, необходимых для строительства Объекта, предварительно письменно согласовав с Заказчиком их стоимость;
6.4.2. обеспечить приёмку, разгрузку и складирование Давальческих материалов и приобретённых самостоятельно материалов, комплектующих изделий, конструкций, необходимых для строительства Объекта.
[bookmark: НаименованиеСторн157]6.5. Все поставляемые материалы, комплектующие, оборудование и инвентарь должны быть новыми (закупаться непосредственно у производителей), иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие предусмотренные законодательством РФ документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности. В случае сомнений в соответствии качества материалов сопроводительным документам и требованиям законодательства РФ, Заказчик может за свой счёт провести выборочный контроль качества с привлечением специализированных организаций. При выявлении низкого качества проверенного материала оплата стоимости проверки качества и поставка новой партии материала взамен забракованной производится за счёт Подрядчика.
[bookmark: НаименованиеСторн160]6.6. Все строительные материалы и оборудование, не соответствующие по марке ассортименту и иным характеристикам проектной и сметной документации, должны письменно согласовываться Подрядчиком с Заказчиком.
[bookmark: НаименованиеСторн151]6.7. Подрядчик обязуется использовать материалы Заказчика только для целей, предусмотренных Договором.
6.8. Подрядчик несёт ответственность за сохранность всех поставляемых по Договору материальных ресурсов до завершения работ, в том числе и тары. 
[bookmark: НаименованиеСторн163][bookmark: НаименованиеСторн152][bookmark: НаименованиеСторн164][bookmark: НаименованиеСторн158]6.9. Остатки материалов, неиспользованные Подрядчиком при выполнении Работ, комиссионно с участием представителей Сторон Договора осматриваются на Объекте в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком Заказчику Итогового отчета об использовании материалов Заказчика с составлением соответствующего акта. При этом остатки материалов не возвращаются Заказчику и поступают в собственность Подрядчика. Стоимость неиспользованного материала определяется на основе рыночных цен, удерживается Заказчиком из Общей стоимости Работ и указывается в актах сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и справках о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
[bookmark: НаименованиеСторн159][bookmark: НаименованиеСторн165][bookmark: НаименованиеСторн161]6.10. Если приемка Давальческих материалов производилась Подрядчиком от Заказчика по тарным местам, то Подрядчик обязан произвести внутритарную приемку по количеству, качеству, ассортименту, иным характеристикам  в отношении такого материала как кирпич – в течение 5 (пяти) дней с момента передачи по накладной (форма № М-15), в отношении других материалов – в течение 1 (одного) рабочего дня. В случае выявления при внутритарной приемке отклонений материала по количеству, качеству, ассортименту, иным характеристикам Подрядчик незамедлительно (в течение 7 (семи) часов) обязан письменно уведомить об этом Заказчика, обеспечить фотографирование выявленных расхождений и приостановить приемку для организации дальнейшей комиссионной приемки с привлечением поставщика материала, в случае если расхождения материала больше норм установленных законодательством РФ, для данного вида материала. Если в указанные сроки внутритарная приемка Подрядчиком не произведена либо Заказчик не уведомлен о выявленных отклонениях при приемке, материалы считаются полностью принятыми Подрядчиком и соответствующими по количеству, качеству, ассортименту и иным характеристикам.
[bookmark: НаименованиеСторн166][bookmark: НаименованиеСторн162][bookmark: НаименованиеСторн167][bookmark: НаименованиеСторн168]6.11. Подрядчик обязан в течение 5 (пять) рабочих дней после подписания Договора, предоставить Заказчику на последующий месяц График поставки давальческих материалов (по форме согласно Приложению № 10 к настоящему Договору). Для своевременного обеспечения Заказчиком давальческим материалом, Подрядчик обязан направлять в адрес Заказчика не позднее 25 числа месяца, предшествующего месяцу поставки материалов График поставки давальческих материалов. С момента согласования Заказчиком Графика поставки давальческих материалов он становится обязательным к исполнению Подрядчиком.
[bookmark: НаименованиеСторн169][bookmark: НаименованиеСторн170][bookmark: НаименованиеСторн171][bookmark: НаименованиеСторн172]6.12. Подрядчик обязан направлять в адрес Заказчика письмо-заявку на поставку Давальческого материала с указанием конкретного наименования согласно Спецификации Давальческих материалов к настоящему Договору и количества материала не позднее, чем за 10 (десять) дней до необходимой даты поставки, согласно Графика поставки давальческих материалов. По итогам рассмотрения поступившей заявки Заказчик уведомляет Подрядчика о конкретном времени доставки Давальческих материалов на Объект. Подрядчик обязан обеспечить присутствие своих сотрудников в указанное время на Объекте для проведения разгрузки и складирования Давальческих материалов и подписания накладной на отпуск материалов на сторону (форма № М-15), осуществить своевременную разгрузку материалов. Если по вине Подрядчика произойдет простой транспортных средств, осуществляющих доставку материала, он обязан возместить Заказчику возникшие в связи с простоем убытки. В случае не предоставления отчетной и исполнительной документации за предыдущей период выполненных работ, письмо-заявку на поставку Давальческого материала Заказчиком не принимается.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
7.1. Качество выполненной Подрядчиком Работы должно соответствовать условиям, указанным в Проектной и нормативно-технической документации. Подрядчик вправе выполнить Работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с выше установленными, при сохранении стоимости Работ, предусмотренной настоящим Договором.
[bookmark: СрокГарантииНаРаботы]7.2. Срок гарантии на выполненные работы, включая материалы, составляет 5 (пять) лет с момента подписания Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ. 
7.3. В случае, если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.
7.4. Подрядчик гарантирует соответствие результатов Работ указанным в проектной документации показателям и возможность нормальной эксплуатации на протяжении гарантийного срока.
[bookmark: НаименованиеСторн173]7.5. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты в выполненных Подрядчиком Работах, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. 
7.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результатов Работ со стороны третьих лиц, а также при отступлении от установленных правил эксплуатации.
7.7. В случае обнаружения дефектов выполненных Подрядчиком Работ в период гарантийного срока, течение гарантийного срока прерывается, и все вышеуказанные гарантии Подрядчика продлеваются на срок, необходимый для исправления выявленных дефектов (ст. 755 ГК РФ).	

8. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ РЕЗУЛЬТАТА
[bookmark: НаименованиеСторн174]8.1. Риск случайной гибели и/или повреждения результата Работ по Договору переходит к Заказчику с момента подписания Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
[bookmark: НаименованиеСторн175]9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством Российской Федерации.
[bookmark: НаименованиеСторн177]9.2. За нарушение сроков выполнения Работ, установленных Договором (в том числе промежуточных), по вине Подрядчика, Заказчик вправе предъявить Подрядчику к уплате пени из расчета 0,2 % (ноль целых две десятых процента) от общей стоимости Работ по настоящему Договору, за каждый день просрочки.
[bookmark: НаименованиеСторн178]9.3. За нарушение сроков оплаты по Договору Подрядчик вправе предъявить Заказчику уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального Банка РФ от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
9.4. Уплата штрафных санкций не освобождает нарушившую Сторону от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору.
9.5. Обязательства по уплате штрафных санкций (штрафов, пени, неустоек) возникают у Сторон после получения ею другой от Стороны письменной претензии, содержащей требования об уплате штрафных санкций.
[bookmark: НаименованиеСторн176]Предъявленные Сторонами штрафные санкции (штрафы, пени, неустойки) по настоящему Договору подлежат уплате другой Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения ею соответствующей письменной претензии (требования) от другой Стороны. Заказчик вправе удержать суммы начисленной неустойки (штрафы, пени) из сумм, подлежащих выплате Подрядчику по настоящему Договору.
Уплата штрафных санкций не освобождает Сторон от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в полном объёме.
[bookmark: _Hlk127912873][bookmark: НаименованиеСторн179]9.6. Подрядчик вправе взыскать с Заказчика за нарушение обязательств по Договору за необоснованную задержку приемки работ по Договору свыше 5 (пяти) рабочих дней - неустойку в виде пени в размере 0,02% от стоимости несвоевременно принятых работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости данных Работ. Данное нарушение должно быть оформлено актом, подписанным Сторонами.
[bookmark: НаименованиеСторн180]9.7. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика при нарушении обязательств по Договору:
9.7.1. за нарушение сроков окончания выполнения работ по Договору – штраф в размере 10% от стоимости работ по Договору; 
9.7.2. за нарушение сроков устранения недостатков по исполнению Договора - неустойку в размере 0,2% от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки;
9.7.3. за нарушения, указанные в Основных требованиях по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, (приложение № 7 настоящего Договора). 
[bookmark: НаименованиеСторн182]В случае если Основными требованиями по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности (Приложение № 7 настоящего Договора) не предусмотрено стоимостное (денежное) выражение штрафа за нарушение требований в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности» (Приложение № 7 настоящего Договора) Подрядчик дополнительно к иным штрафным санкциям, подлежащим уплате Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора, оплачивает штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый случай нарушения Основных требований по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности» (Приложение № 7 настоящего Договора). 
[bookmark: НаименованиеСторн181][bookmark: НаименованиеСторн183][bookmark: НаименованиеСторн184]9.8. За невыполнение (нарушение) Плана работ на календарную неделю по причинам, не зависящим от Заказчика, если в результате такого нарушения выявилось отставание в сроках выполнения Работ, Подрядчик несет ответственность в виде штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт такого нарушения, фиксируемый Сторонами в протоколе рабочего совещания. Штраф подлежит уплате Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Подрядчиком уведомления Заказчика.
[bookmark: НаименованиеСторн186][bookmark: НаименованиеСторн187][bookmark: НаименованиеСторн188]9.9. Подрядчик несет ответственность за качество работ, которое определяется Заказчиком в соответствии с условиями Договора, технической, проектной и иной документацией, действующими в Российской Федерации нормативными документами и правилами (СНиП, ГОСТЮ ТУ и др.). При несоблюдении Подрядчиком надлежащего качества выполненных работ и невыполнении Подрядчиком предписания Заказчика, а также при неустранении недостатков в срок и в порядке, указанном в акте обнаружения дефектов, Заказчик вправе уменьшить стоимость выполненных Подрядчиком работ и/или размер Гарантийного удержания на стоимость работ по устранению дефектов и недостатков, выполненных сторонней организацией, при условии письменного уведомления об этом Подрядчика.
[bookmark: НаименованиеСторн189]9.10. Подрядчик несет ответственность за каждый случай нарушения, указанный в Основных требованиях по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности (Приложение № 7 настоящего Договора), в том числе за нарушения допущенные третьими лица, привлекаемыми Подрядчиком для выполнения Работ по Договору. Факт нарушения фиксируется в предписании, выданном представителем Заказчика.
[bookmark: НаименованиеСторн190][bookmark: НаименованиеСторн191]9.11. В случае нарушения Подрядчиком условия, предусмотренного п. 4.3.10. Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый случай такого нарушения. Факт нарушения фиксируется в предписании, выданном представителем Заказчика.
[bookmark: НаименованиеСторн193][bookmark: НаименованиеСторн192]9.12. В случае нарушения Подрядчиком условия, предусмотренного п. 4.3.33. Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1% (одного процента) от Общей стоимости Работ. Неустойка подлежит уплате в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего извещения об уплате неустойки.
[bookmark: НаименованиеСторн194][bookmark: НаименованиеСторн195]9.13. За невыполнение предписаний представителя Заказчика в срок, указанный в соответствующем предписании, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай такого нарушения.
[bookmark: НаименованиеСторн196]9.14. В случае не предоставления либо нарушения срока предоставления Отчета об использовании Давальческого материала (по форме согласно Приложению № 9 к настоящему Договору), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пеню в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от общей стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства.
[bookmark: НаименованиеСторн197][bookmark: НаименованиеСторн198]9.15. В случае выявления факта нецелевого использования Давальческого материала, в том числе повреждение и/или утрата, стоимость таких материалов определятся на основе рыночных цен, Актов сдачи-приемки выполненных работ КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ КС-3 и удерживается Заказчиком из оплаты выполненных работ, окончательного расчета, Гарантийного удержания. Подрядчик согласен на право Заказчика уменьшить размер оплаты выполненных Работ, окончательного расчета, Гарантийного удержания на стоимость указанных выше материалов.
9.16. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ, возмещается виновной Стороной.
[bookmark: НаименованиеСторн199][bookmark: НаименованиеСторн200]9.17. Подрядчик несет ответственность за утерю/утрату/несохранность имущества Заказчика, находящегося во владении Подрядчика в связи с исполнением обязательств по оговору. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить имущество либо возместить Заказчику все возникшие убытки.
[bookmark: НаименованиеСторн201]9.18. Уплата неустойки (штрафа, пени), а также возмещение причиненных Заказчику убытков не освобождает Подрядчика от выполнения работ, а также от исполнения иных обязательств в натуре.
[bookmark: НаименованиеСторн202]9.19. В случае нарушения Подрядчиком и (или) его сотрудниками или привлечёнными им субподрядчиками законодательства о миграционном учёте ответственность за его нарушение несёт Подрядчик и (или) соответствующий субподрядчик. При этом Заказчик не обязан производить какой-либо надзор и/или контроль за соблюдением Подрядчиком или привлекаемыми им лицами положений миграционного законодательства Российской Федерации и ответственности за их нарушение не несет.
9.20. Подрядчик непосредственно несет административную, материальную и иную ответственность за допущенные по его вине нарушения земельного, лесного законодательства, за несоблюдение действующих правил и норм по охране труда, промышленной, пожарной безопасности, промсанитарии, а также законодательства по охране окружающей среды.  
[bookmark: НаименованиеСторн203]При выявлении Заказчиком или соответствующим проверяющим органом фактов нарушения Подрядчиком требований охраны труда, промышленной безопасности, природоохранного законодательства Подрядчик обязан за свой счёт:
9.20.1. Произвести восстановительные работы,
9.20.2. Возместить нанесённый ущерб и вред;
[bookmark: НаименованиеСторн205][bookmark: НаименованиеСторн204][bookmark: НаименованиеСторн207]9.20.3. Профинансировать Заказчику все затраты на возмещение вреда, причинённого Заказчику и третьим лицам, в том числе суммы штрафов и пени, взысканных с Заказчика контролирующими органами. 
[bookmark: НаименованиеСторн206][bookmark: НаименованиеСторн208]9.21. В случае неявки уполномоченного представителя Подрядчика на инициированные Заказчиком совещания, Подрядчик несет ответственность в виде штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый факт отсутствия представителя Подрядчика на совещании. Присутствие либо отсутствие представителя Заказчика фиксируется в протоколе совещания.
[bookmark: НаименованиеСторн209][bookmark: НаименованиеСторн210]9.22. В случае нарушения Подрядчиком и (или) его сотрудниками или привлечёнными им субподрядчиками условия, предусмотренного п. п. 4.3.35, 4.3.36, 10.3. Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 000 (один миллион) рублей за каждый случай такого нарушения, а так же все возникшие убытки у Заказчика.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения Работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или, в частности, информацию какому-либо третьему лицу без предварительного письменного согласия другой Стороны Договора. 
10.2. П. 10.1. Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Однако, даже в этом случае, Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.
[bookmark: НаименованиеСторн211][bookmark: НаименованиеСторн212]10.3. Подрядчик признает, что вся проектная документация, переданная ему Заказчиком, является конфиденциальной информацией и не может быть передана третьим лицам или опубликована без письменного согласования Заказчика.  

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора, будут решаться Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка.
11.2. В претензии перечисляются допущенные при исполнении настоящего Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности, а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
11.3. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 7 (семи) рабочих дней с момента ее получения в натуре, другой Стороной и/или (в случае уклонения Стороны от ее получения в натуре) с даты ее поступления в почтовое отделение по юридическому адресу Стороны, указанному в разделе 16 Договора (либо уведомлении об изменении адреса), если иные сроки не предусмотрены Договором.
11.4. При не достижении согласия спор рассматривается в Арбитражном суде Тюменской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
12.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельства непреодолимой силы, причем данное обстоятельство непосредственно повлияло на способность Сторон выполнить свои обязательства.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия, война или военные действия, иные обстоятельства чрезвычайного характера, в том числе и принятие органами государственной власти и (или) местного самоуправления правовых актов, существенно затрудняющих и (или) делающих невозможным исполнение сторонами обязательств по договору.
12.2. Срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна без промедления, однако не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента их наступления, письменно известить другую Сторону о наступлении этих обстоятельств. Извещение должно содержать данные о предполагаемых сроках их прекращения. Сторона, для которой наступило обстоятельство форс-мажора также без промедления, но не позднее 3 (Трех) календарных дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.
12.3. Факт возникновения и прекращения форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден документами, выданными уполномоченными органами.
[bookmark: НаименованиеСторн213]12.4. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более семи недель подряд или когда при наступлении таких обстоятельств становится ясно, что они и их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления для сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности. В случае если Стороны придут к выводу о невозможности исполнить Договор в приемлемые для Заказчика сроки, а также в любом случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (Двух) последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами, принятых на себя обязательств. В случае подписания Сторонами протокола разногласий (протокола согласования/урегулирования разногласий) к настоящему Договору, Договор вступает в силу (является заключенным) с момента подписания Сторонами протокола разногласий (протокола согласования/урегулирования разногласий).
13.2. Изменение и дополнение положений Договора возможно по соглашению Сторон.
Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнительных соглашений к Договору. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.
13.3. Досрочное расторжение Договора может осуществляться по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством РФ.
[bookmark: НаименованиеСторн214][bookmark: НаименованиеСторн215][bookmark: НаименованиеСторн216][bookmark: НаименованиеСторн217][bookmark: НаименованиеСторн220]13.4. В случае расторжения Договора Подрядчик производит возврат ранее уплаченных по Договору денежных средств в части, не закрытой выполненными Работами на день расторжения Договора, в течение 5 (Пяти) банковских дней от даты расторжения Договора, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика, либо Заказчик производит доплату денежных средств за фактически подтвержденные актами и принятые Заказчиком работы, превышающие стоимость произведенного Заказчиком авансирования. В случае просрочки возврата аванса Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,2% от невозвращенной в срок суммы за каждый день просрочки.
13.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом Подрядчика не позднее, чем за 5 (пять) дней до момента прекращения Договора в связи с таким отказом, если иной срок не указан в письме-уведомлении, в следующих случаях:
- нарушение Подрядчиком условий Договора, ведущих к снижению качества Работ;
- нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, в том числе промежуточных сроков выполнения работ, сроков выполнения Плана работ на календарную неделю, согласованном Заказчиком, более, чем на 10 (десять) дней по любой из Работ.
- аннулирование либо прекращение членства Подрядчика в саморегулируемой организации в сфере строительства, принятие других актов, издаваемых государственными органами в рамках действующего законодательства, которые лишают Подрядчика права на производство работ;
- ликвидация, возбуждение процедуры банкротства в отношении Подрядчика.
При одностороннем отказе Заказчика от исполнения Договора, оплате подлежат фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком Работы на момент отказа от исполнения Договора. Действия Сторон и документы, подписанные либо переданные Сторонами друг другу с момента получения Подрядчиком отказа Заказчика от договора, в порядке, предусмотренном данным пунктом Договора (формы КС2, КС-3), не рассматриваются в качестве подтверждения действия Договора.
Если на момент получения отказа Заказчика от Договора Подрядчиком фактически выполнены работы, которые не были предъявлены Заказчику, Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней направить Заказчику исполнительную документацию, Акт приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3, Отчет об использовании Давальческого материала по данным работам, счет на оплату  и подписать с Заказчиком акт о возврате Строительной площадки и Проектной документации. При этом Подрядчик обязан применить понижающий коэффициент 0,6 к стоимости по всем выполненным Работам (с учетом материалов) при составлении Акт приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. В случае не совершения данных действий в указанный срок, считается, что никакие работы, кроме предъявленных Заказчику до момента получения Подрядчиком одностороннего отказа Заказчика, Подрядчиком не были выполнены и оплате не полежат.
При этом оплате подлежат только фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком Работы на момент частичного отказа от исполнения Договора (за вычетом произведенного аванса).
Взаимные расчеты производятся Сторонами в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента прекращения Договора в связи с отказом Заказчика от исполнения настоящего Договора, если иные сроки прямо не указаны в Договоре.
[bookmark: НаименованиеСторн232][bookmark: НаименованиеСторн233]13.6. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке частично отказаться от исполнения Договора в отношении тех Работ, по которым Подрядчик нарушил 3 (Три) и более раза в течение срока действия Договора сроки выполнения Работ, установленные в Договоре, и/или Плане работ на  календарную неделю, согласованном Заказчиком, либо просрочка по данной работе составляет более 10 (десяти) дней, письменно уведомив об этом Подрядчика не позднее, чем за 10 (десять) дней до момента изменения условий Договора в связи с таким отказом, если иной срок не указан в письме-уведомлении.
[bookmark: НаименованиеСторн235][bookmark: НаименованиеСторн234][bookmark: НаименованиеСторн236]Факт нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, установленных Заказчиком в Договоре и/или Плане работ на календарную неделю, согласованном Заказчиком, подтверждается протоколом рабочего совещания (п. 5.13.), подписанным уполномоченными представителями Сторон, назначенных ответвленными на Объекте либо в одностороннем порядке Заказчиком, в случае неявки уполномоченного представителя Подрядчика.
[bookmark: НаименованиеСторн237][bookmark: НаименованиеСторн238][bookmark: НаименованиеСторн240][bookmark: НаименованиеСторн239]В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Заказчика о частичном отказе от исполнения Договора, Подрядчик обязан представить Заказчику исполнительную документацию, Акт приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3, Отчет об использовании материалов Заказчика по данным работам, счет на оплату и иные документы, необходимые для сдачи Заказчику результата выполненного Подрядчиком объема Работ.
[bookmark: НаименованиеСторн241]При этом оплате подлежат только фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком Работы на момент частичного отказа от исполнения Договора.
13.7. Настоящий Договор, может быть, расторгнут Сторонами по взаимному согласию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Взаимные расчеты производятся Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Соглашения о расторжении, если в соглашении не предусмотрен иной срок.
[bookmark: НаименованиеСторн242][bookmark: НаименованиеСторн243]При этом Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных и принятых Заказчиком объемов Работ на дату расторжения и стоимость приобретенных для целей строительства Объекта материалов, в том числе оплаченных Подрядчиком, но не полученных по состоянию на дату расторжения.
[bookmark: НаименованиеСторн244][bookmark: НаименованиеСторн246][bookmark: НаименованиеСторн247]Если иное не будет предусмотрено соглашением Сторон, выплаченный Заказчиком аванс, превышающий стоимость Работ, выполненных Подрядчиком и принятых на условиях настоящего Договора Заказчиком, подлежит возврату Заказчику с учетом п. 13.4 Договора.
[bookmark: НаименованиеСторн245]13.8. При расторжении Договора Подрядчик обязан возвратить Заказчику строительную площадку в стадии на момент расторжения Договора.
[bookmark: НаименованиеСторн248][bookmark: НаименованиеСторн249][bookmark: НаименованиеСторн251][bookmark: НаименованиеСторн252][bookmark: НаименованиеСторн250]13.9. Если уплаченный Заказчиком аванс превышает стоимость фактически выполненных на момент расторжения Договора работ и стоимость приобретенных для целей строительства Объекта материалов, в том числе оплаченных Подрядчиком, но не полученных по состоянию на дату расторжения, Подрядчик осуществляет возврат Заказчику разницы указанных сумм, а также передает Заказчику поставленные Подрядчиком материалы, не использованные Подрядчиком на дату расторжения Договора, со всей необходимой документацией, включая счета-фактуры и накладные. Подрядчик осуществляет возврат материалов и/или денежных средств Заказчику согласно настоящему пункту не позднее 3 (трех) рабочих ней с момента расторжения Договора. В случае не передачи Подрядчиком поставленных на Объект материалов, Заказчик по истечении 3 (трех) рабочих ней с момента расторжения Договора, составляет акт приема-передачи материалов в одностороннем порядке. Стороны договорились, что ко всем поставляемым Подрядчиком для выполнения Работ материалов, комплектующих изделий, конструкций и оборудований, не использованных Подрядчиком на дату расторжения Договора, при их приемке применяет дисконт 30% от стоимости, установленном в Ведомости договорной цены.
[bookmark: НаименованиеСторн253][bookmark: НаименованиеСторн254]В отношении материалов, не полученных по состоянию на дату расторжения Договора, но оплаченных из полученного от Заказчика аванса, Подрядчик за 3 (три) дня до момента прекращения договора по любому из оснований, предусмотренных настоящим разделом и действующим законодательством, осуществляет перевод прав и обязанностей по договорам поставки/купли-продажи в пользу Заказчика.
[bookmark: НаименованиеСторн255][bookmark: НаименованиеСторн256]13.10. При расторжении настоящего Договора по основаниям, указанным в п.п. 13.5 и 13.7 настоящего Договора, Подрядчик и Заказчик обязуются заключить соглашение о перемене лиц в обязательствах к договорам, заключенным Подрядчиком с третьими лицами, исполнение обязательств по которым не наступило, при условии письменного согласия на это Заказчика.
[bookmark: НаименованиеСторн257][bookmark: НаименованиеСторн258]13.11. В случае установления Заказчиком необходимости консервации Объекта, он обязан оплатить Подрядчику в полном объеме Работы, выполненные до консервации и принятые Заказчиком, - в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта о приостановлении строительства Объекта.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14.2. В случае изменения реквизитов одной из сторон, другой стороне направляется уведомление в письменной форме на официальном бланке организации в течение 3 рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений. 
14.3. При обнаружении ценностей, попадающих под действие Закона РФ от 15.04.1993г. №4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» и статьи 233 Гражданского Кодекса РФ, Подрядчик обязан выполнить все действия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
По объектам, представляющим археологическую ценность, Подрядчик обязан в счет цены Договора выполнить все действия в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе привлечь субподрядные организации с лицензиями, документами на право производства работ на объектах, представляющих археологическую ценность, а также оплатить все сборы, неразрывно связанные с оформлением и проведением работ.
Все предметы и иные находки, попадающие по действие Закона от 15.04.1993г. №4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей», статьи 233 Гражданского Кодекса РФ, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Подрядчика.
14.4. Все уведомления и сообщения, касающиеся исполнения обязательств по Договору, должны направляться в письменной форме и должны быть подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
14.5. Все письменные извещения (в том числе претензии) по настоящему Договору передаются Сторонами путем отправления по почте заказным письмом по адресу, указанному в реквизитах Стороны в настоящем Договоре (либо в уведомлении об изменении реквизитов), либо посредством направления соответствующего электронного документа на адрес электронной почты Стороны, указанный в настоящем Договоре (либо в уведомлении об изменении реквизитов либо на адрес электронной почты уполномоченного представителя Подрядчика на объекте), либо посредством факсимильной связи на номер факса Стороны, указанный в Договоре), либо иным средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование подтверждения получения извещения Стороной. Сторона имеет право выбрать один или несколько из указанных способов направления.
14.6. В случае отправления извещения по почте заказным письмом по адресу, указанному в реквизитах Стороны в настоящем Договоре (либо в уведомлении об изменении реквизитов), оно считается полученным Стороной на десятый день после сдачи его другой Стороной в отделение почтовой связи (либо в день фактического вручения письма Стороне, если это событие наступило ранее десятого дня).
14.7. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

15. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:
- Приложение № 1 – «Ведомость договорной цены»
- Приложение № 2 – «Ведомость давальческого материала»
- Приложение № 3 – «График производства работ»
- Приложение № 4 – «Акт приема-передачи строительной площадки» 
- Приложение № 5 – «Акт-допуск» 
- Приложение № 6 – «Приказ о назначении ответственного на Объекте»
- Приложение № 7 – «Основные требования по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности»
- Приложение № 8 – «Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ»
- Приложение № 9 – «Отчет об использовании материала Заказчика»
- Приложение №10 - «График поставки давальческих материалов»
 -  Соглашение об ЭДО

16. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
	[bookmark: НаименованиеСторон12]Заказчик:
Юридический адрес: 
Почтовый адрес: 
ОГРН 
ИНН/КПП 
Электронный адрес: 




_______________________ 
м.п.
	[bookmark: НаименованиеСторон22]Подрядчик:









[bookmark: OLE_LINK6]_____________________ 
м.п.




«Согласовано»
Генеральный директор ООО «СЗ «______________»

_________________________Галкин П.В.
М.п.


[bookmark: _Hlk133567502]Приложение №4
  к Договору подряда №ПП23/23-П от 02.05.2023 г.

(ФОРМА)
Акт
приема-передачи строительной площадки
г. Тюмень			    		                           				        "__"_________ _____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «_______________» (ООО «СЗ «_______»), в лице ООО «            », действующего на основании Доверенности №_______ от _____.2023 г. в рамках Агентского договора № ________ от _________ 2023 года, в лице____________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «___», в лице _______, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий акт о передаче строительной площадки по адресу: «-------------»

Состояние строительной площадки на момент передачи: ______________________________________.

Подрядчик принимает вместе с площадкой все права и обязанности по содержанию ее в надлежащем состоянии и обязательства по строительству объекта, указанного в п. 1.1. Договора подряда ____________от "__"___________ ____ г.

Вместе с площадкой передается также строительная документация: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подрядчик и Заказчик осмотрели передаваемую площадку и претензий друг к другу не имеют.

	Заказчик:
_______________________ 
м.п.
	Подрядчик:
_____________________ 







Приложение №5
  к Договору подряда №ПП23/23-П от 02.05.2023 г.
Акт-допуск
на производства строительно-монтажных работ
Гор. _____Тюмень____________                                                                             		                              "____" ____________ 20____ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации (Заказчика) - ООО «____»                                                          
(Ф.И.О., должность)
представитель подрядчика (субподрядчика) ООО «_____» 
(Ф.И.О., должность)
составили настоящий акт о нижеследующем.
Генеральный подрядчик предоставляет участок (территорию), ограниченный ограждением строительной площадки по адресу: 
«_____________________»
для производства на нем: ____________________ под руководством технического персонала, осуществляющего строительство, на следующий срок:

начало «02» мая 2023 г.                     окончание: дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или иного аналогичного документы
      
До   начала   работ   необходимо   выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	 Пройти инструктажи по безопасному производству работ, с учетом местных особенностей, имеющихся на выделенном участке, опасных факторов.

	До начала производства работ
	

	2
	Проводить работы только на выделенных территориях и площадях.
	Постоянно
	

	3
	 Определить место входа (выхода) и въезда (выезда) – в рабочую зону.

	По мере                 необходимости
	

	4
	Разработать ТК и др.
Ознакомить всех работников с  ТК; инструкциями по охране труда по профессиям и видам работ под роспись.
	Перед выполнением работ
	

	5
	Производить работы в местах действия опасных и вредных производственных факторов (огневые, работы на высоте) по наряд-допускам. 
	Постоянно при выполнении работ
	

	6
	Привлекать для выполнения работ на Объекте квалифицированный и аттестованный персонал, в том числе по вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, электробезопасности.
	Постоянно
	

	7
	Проводить первичный и повторные допуска до работы. 
	Постоянно при выполнении работ
	

	8
	Обеспечить своих рабочих средствами коллективной и индивидуальной защиты, спецодеждой, спецобувью.
При производстве работ на высоте обеспечить работников страховочными, удерживающими, эвакуационными и спасательными системами.
	Постоянно
	

	9
	Соблюдать все меры безопасности и требования охраны труда при использовании в работе инструментов, инвентаря, электрооборудования, электроприборов.
	Постоянно
	

	10
	Установить защитные, сигнальные ограждения рабочих мест, открытых стеновых и монтажных проемов в местах постоянно действующих опасных производственных факторов, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
	Постоянно
	

	11
	Для подключения электроинструмента, электрических приборов и электрооборудования к электросети Объекта «Подрядчик» обязан назначить ответственного из числа электротехнического персонала. Подключение производить по согласованию с ответственным электротехническим персоналом «Заказчика».
	До начала производства работ
	

	12
	Своевременно предоставлять сведения Заказчику об изменении в графиках производства совмещенных работ на Объекте.
	Постоянно
	

	13
	Соблюдать иные требования безопасности, предусмотренные действующим законодательством.
	Постоянно
	



Представитель организации (Заказчика) _________________________ 
                                                                                           (подпись)

Представитель организации (Подрядчика) ________________________ 
                                                                                           (подпись)




ПРИЛОЖЕНИЕ к АКТУ-ДОПУСКУ
на производство работ
Отдел ПБОТОС



 Начальником отдела ПБОТОС ООО «____________» _________________ 
Рассмотрены, и согласованы следующие документы, оформленные Подрядчиком/Исполнителем ____________________________________________________________________________________________________

	Наименование документа
	Да
	Нет
	Не применимо

	Обученность/аттестация инженерно-технического персонала по направлению деятельности (в соответствие, с профилем специалиста):
	
	
	

	Протокол аттестации по промышленной безопасности в органах Ростехнадзора или аттестационной комиссии предприятия:
	
	
	

	А.     А.1.
· Общие требования промышленной безопасности
	
	
	

	Б.8    Б.8.4 
· Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением
	
	
	

	Б.9    Б.9.3., Б.9.4.
· Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям
	
	
	

	Б.10  Б.10.2
· Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ
	
	
	

	Г.1    Г1.
· Требования к порядку работы в электроустановках и потребителей
	
	
	

	Г.3    Г.2
· Требования к эксплуатации электрических станций и сетей
	
	
	

	Диплом о (средне-специальном, техническом либо высшем) образовании 
	
	
	

	Обучение и проверка знаний по охране труда.
	
	
	

	Обучение по пожарной безопасности
	
	
	

	Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте
	
	
	

	Обучение по оказанию первой доврачебной помощи (не реже 1 раза в 3 года)
	
	
	

	Обучение и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала, инструктаж неэлектротехнического персонала на I-V группу по электробезопасности (удостоверения)
	
	
	

	Обученность рабочего персонала:
	
	
	

	Обучение и проверка знаний по охране труда работников рабочих профессий (по основной и совмещаемым профессиям).
	
	
	

	Обучение и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала, инструктаж неэлектротехнического персонала на I-V группу по электробезопасности
	
	
	

	Обучение по пожарной безопасности (инструктаж)
	
	
	

	Удостоверения по основной (смежной) профессиям (профессиональная подготовка).
	
	
	

	Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте
	
	
	

	Обучение по оказанию первой доврачебной помощи. (не реже 1 раза в 3 года)
	
	
	

	Охрана окружающей среды:
	
	
	

	Распорядительный документ о назначении лиц, ответственных за охрану окружающей среды в подразделениях Подрядчика/Исполнителя на объекте строительства
	
	
	

	Свидетельства (сертификаты, удостоверения), выданные по результатам прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования в сфере обеспечения экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления 
	
	
	

	Распорядительный документ о назначении ответственного лица за деятельность в области обращения с отходами в подразделениях Подрядчика/Исполнителя на объекте строительства
	
	
	

	Свидетельства (сертификаты, удостоверения) выданные по результатам прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования, необходимые для работы с отходами I – IV классов опасности.
	
	
	

	Приказ о назначении юридическим лицом, имеющим источники вредных химических, биологических и физических воздействий на атмосферный воздух, лица, ответственного за проведение производственного контроля за охраной атмосферного воздуха.
	
	
	

	Перечень (инвентаризационная ведомость) отходов производства и потребления, образующийся у Подрядчика/Исполнителя при выполнении работ на объекте строительства
	
	
	

	Паспорта отходов I-IV классов опасности.
	
	
	

	Журнал учета и образования отходов
	
	
	

	Договора на передачу (вывоз) специализированному предприятию отходов производства и потребления (твердых коммунальных (ТКО) и других видов отходов), образующихся у Подрядчика/Исполнителя на объекте строительства, с приложением лицензии по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности данного предприятия. 
	
	
	

	Договор на передачу (вывоз) специализированному хозяйственно-бытовых сточных вод, образующихся у Подрядчика/Исполнителяна объекте строительства
	
	
	

	Лицензия по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, в случае осуществления хотя бы одного из перечисленных видов деятельности.
	
	
	

	При наличии и использовании ТС на объектах Заказчика: 
	
	
	

	Список водителей (машинистов), управляющих ТС;
	
	
	

	Список ТС, используемых Генподрядчиком/Исполнителем (Субподрядчиком/Субисполнителем) при производстве работ на объектах Заказчика;
	
	
	

	Документы, подтверждающие соответствие требованиям норм пожарной безопасности ТС перевозящих горюче-смазочные материалы (обеспеченность первичными средствами пожаротушения, искрогасителями, заземлением и т.п.).
	
	
	

	При эксплуатации грузоподъемных кранов:
	
	
	

	Паспорт на грузоподъемный кран с инструкцией по монтажу, ремонту и его эксплуатации. Разрешение (наличие отметки в паспорте Ростехнадзора) на пуск крана в работу
	
	
	

	Вахтенный журнал
	
	
	

	Журнал периодических осмотров подъемных сооружений;
	
	
	

	Журналы (протоколы) периодической проверки знаний обслуживающего персонала
	
	
	

	Графики планово-предупредительных ремонтов и освидетельствований подъемных сооружений
	
	
	

	Заключение специализированных организаций о возможности дальнейшей эксплуатации подъемного сооружения, отработавшего нормативный срок службы
	
	
	

	Распорядительный документ о назначении специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации подъемных сооружений;
	
	
	

	Распорядительный документ о назначении специалиста, ответственного за содержание подъемных сооружений в работоспособном состоянии;
	
	
	

	Распорядительный документ о назначении специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений;
	
	
	

	Распорядительный документ о допуске к работе машинистов и стропальщиков;
	
	
	

	Производственные инструкции для работников, занятых на работах с применением грузоподъемных кранов;
	
	
	

	Протоколы и удостоверения по проверке знаний безопасной эксплуатации кранов обслуживающего персонала;
	
	
	

	Журнал учета и осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары
	
	
	

	Паспорта на стропы или партию строп с сертификатами
	
	
	

	Наличие технологических карт на производство погрузо-разгрузочных работ для всех видов перемещаемых кранами грузов и технологических процессов на погрузку (разгрузку).
	
	
	

	Схемы строповки и складирования грузов
	
	
	

	Проект производства работ кранами (ППРк) на строительно-монтажные и погрузо-разгрузочные работы. Лист ознакомления работников с ППРк
	
	
	

	Сведения, характеризующие ОПО, а также сведения о присвоении подъемному сооружению учетного номера 
	
	
	

	Журналы:
	
	
	

	учета, проверки и испытаний электрооборудования и электроинструментов;
	
	
	

	выдачи заданий (вахтового журнала);
	
	
	

	проверки состояния условий труда;
	
	
	

	учета выдачи нарядов – допусков на проведение работ повышенной опасности;
	
	
	

	регистрации не электротехнического персонала на I группу допуска по электробезопасности;
	
	
	

	проверки и испытания СИЗ;
	
	
	

	учета проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения;
	
	
	

	осмотра и испытания приставных лестниц (стремянок);
	
	
	

	производства работ;
	
	
	

	проверки на газопламенное оборудование;
	
	
	

	выдачи нарядов-допусков на проведение огневых работ.
	
	
	

	регистрации вводных инструктажей и инструктажей на рабочем месте по пожарной, безопасности и охране труда;
	
	
	

	Документация, распорядительные документы:
 Распорядительные документы:
- о возложении обязанностей инженера (специалиста) по охране труда на одного из специалистов (организации) или договор о привлечении специалистов (организации), оказывающих услуги в области охраны труда в соответствии с «Обязательством Генподрядчика по обеспечению мер безопасности на объектах производства работ»; 
- о назначении ответственного работника за исправное состояние, периодическое испытание ручного переносного инструмента; 
- о назначении лица ответственного за состояние пожарной безопасности;
- о назначении лица ответственного за электрохозяйство;
- об обеспечении пожарной безопасности и поддержания противопожарного режима;
- о назначении лиц ответственных за безопасное проведение работ повышенной опасности, огневых (в случае привлечения Субподрядчиков/Субисполнителей должен быть отдельный приказ на каждого Субподрядчика/Субисполнителя);
- о назначении лиц ответственных за организацию производственного контроля;
- о назначении должностных лиц, имеющих право выдавать наряд-допуск на производство работ на высоте; ответственных руководителей работ на высоте; ответственных исполнителей (производителей) работ на высоте из числа рабочих (бригадиров, звеньевых и высококвалифицированных рабочих)
- о составе бригады с Ф.И.О. и профессиями/должностями работников для выполнения работ на объекте (в случае привлечения Субподрядчиков/Субисполнителей должен быть отдельный приказ на каждого Субподрядчика/Субисполнителя).
	
	
	

	Наличие подтверждения прохождения предварительного/периодического медицинского осмотра для определения пригодности работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с движением транспорта, для выполнения поручаемой работы
	
	
	

	Утвержденный перечень инструкций (по видам работ и профессиям) и нормативной документации по безопасности труда, инструкций по пожарной безопасности и наличие самих инструкций.
	
	
	

	Схема расположения оборудования, вагон-домов на объекте для проведения работ, а также паспорта на жилые и административно-бытовые вагончики. 
	
	
	

	Комплекты исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта (схемы (планы), акты скрытых работ, испытаний, замеров).
	
	
	

	Комплект документации, подтверждающий проведения работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты (регламент, графики, журналы и т.п.).
	
	
	

	Эксплуатационные паспорта на первичные средства пожаротушения (огнетушители).
	
	
	

	Инструкция о порядке действия обслуживающего персонала (ответственных работников) по эвакуации людей при пожаре в дневное и ночное время.
	
	
	

	Наличие перечня работ повышенной опасности.
	
	
	

	Наличие перечня огневых работ
	
	
	

	Проверка знаний и проведение инструктажей:
- утвержденный перечень инструкций по видам работ и профессиям;
- наличие инструкций по охране труда по профессиям и видам работ;
- утвержденные программы инструктажей по профессиям работников.
	
	
	

	Средства индивидуальной защиты:
- Перечень профессий и должностей, которым выдаются бесплатная спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты защитных средств по профессиям; 
- Акты испытаний предохранительных (спасательных) поясов, веревок, противогазов и других СИЗ.
	
	
	

	Паспорта на газопламенное оборудование.
	
	
	

	Наличие согласованного с Заказчиком и утверждённого Проекта производства работ (ППР) в комплекте с технологическими картами на все виды работ. 
Лист ознакомления работников с ППР и технологическими картами
	
	
	

	Наличие Плана производства работ на высоте. Лист ознакомления работников с ППРв
	
	
	

	Наличие паспортов, сертификатов соответствия на применяемое оборудование и соответствие требованиям безопасности, предъявляемым законодательством 
	
	
	

	Сведения о проведенной специальной оценке условий труда (план мероприятий по улучшению условий труда, сводная ведомость)
	
	
	



Вышеуказанные документы соответствуют требованиям по ПБОТОС Заказчика. 
Приложение с указанием мероприятий для обеспечения безопасности при производстве работ выданы представителю Подрядчика/Исполнителя___________________________________________________

Подрядчик/Исполнитель                 ______________________                               допускается/не допускается 
                                                                                                                      (не нужное зачеркнуть)              
на объект: __________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                        (наименование объекта)

	Начальник отдела ПБОТОС
	 Григорьева Т.С.
	 
	«____» _________ 20___г.

	
	(Фамилия И.О.)
	(Подпись)
	(Дата)


Акт-допуск Подрядчика/Исполнителя на производство работ утверждаю, и разрешаю производство работ:

Руководитель производственного подразделения Заказчика (ООО «________________»)
 ___________________________ /_________________/                   «___»__________________20____ г.
                               (подпись)                                  (ФИО)                                                    (дата)






Приложение №6 
  к Договору подряда №ПП23/23-П от 02.05.2023 г.

(ФОРМА)
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРИКАЗ
о назначении ответственного на Объекте
г. _____________ 								         «____»_________ 20 ____ г.

О назначении ответственных лиц
[bookmark: НаименованиеСторн12]Во исполнение Договора подряда № Регистрационный номер от Дата регистрации, заключенного между (Генподрядчик) и ________________________________ (Подрядчик)
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Назначить ответственным/ми лицами в рамках исполнения обязательств по вышеуказанному договору подряда следующих сотрудников:
_________________________________________
_________________________________________
(ФИО, должность, идентификационный номер в национальном реестре специалистов)
2. Наделить ответственных лиц, указанных в п. 1 настоящего Приказа, следующими полномочиями:
– получать любую корреспонденцию, адресованную ООО «________»;
- участвовать в комиссиях, осмотрах и пр., с подписанием соответствующих актов, решений;
- давать пояснения, комментарии, ответы, запросы;
- получать от Заказчика проектную документацию, технические решения, отраженные в протоколах технических совещаний;
- получать материальные ценности (материалы, оборудование и пр.) от Заказчика и расписываться в их получении, подписывать заявки на поставку материальных ценностей и направлять Заказчику на электронную почту: 
- участвовать в совещаниях, советах, планерках и пр., с правом подписания протоколов и иных документов;
- подавать Планы и подписывать планы работ на календарную неделю, отчеты о выполнении работ за календарную неделю, корректирующие графики;
- подписывать исполнительную документацию (акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы и пр.) и иную отчетную документацию (за исключением актов по форме КС-2, КС-3, итоговых актов);
- подписывать акты приема-передачи строительной площадки;
- участвовать в составлении, осуществлять подписание и получение предписаний и актов технического надзора и специалистов Заказчика по охране труда и технике безопасности, иным нарушениям Договора;
- другие полномочия, прямо не указанные в настоящем Приказе, но необходимые для исполнения Подрядчиком своих обязательств по указанному Договору подряда.
3. Определить адреса электронной почты ответственных лиц, указанных в п. 1 настоящего приказа: ______________________________.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Генеральный директор/директор					И.О. Фамилия

Ознакомлены (ответственные лица):
Подпись И.О. Фамилия Число
Подпись И.О. Фамилия Число


[bookmark: _Toc151803251][bookmark: _Toc154824954]Приложение №7
  к Договору подряда №ПП23/23-П от 02.05.2023 г.

Основные требования 
по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности 
1. Допуск Подрядной организации к выполнению работ
1.1. [bookmark: НаименованиеСторон1]Допуск Подрядной организации к выполнению работ на объекте производится Заказчиком при условии обеспечения Подрядной организацией всех требований безопасности, соответствующих законодательству Российской Федерации.
1.2. Допуск персонала Подрядной организации к непосредственному выполнению работ на строительной площадке осуществляется посредством оформления акта-допуска. В акте–допуске должны быть указаны мероприятия по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, обеспечивающие безопасность проведения работ.
Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотренных актом- допуском, несут руководители подрядной организации и Общества.
1.3. [bookmark: НаименованиеСторон10]Допуск персонала Подрядной организации к выполнению работ на строительном объекте осуществляется только после прохождение вводного инструктажа у Заказчика и проверки наличия соответствующих удостоверений и допусков по проверке знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 
Вводный инструктаж проводится представителем Заказчика (при наличии на объекте строительства - службы охраны труда/специалиста по охране труда) по предъявлению письма Подрядчика со списком работников. Форма списка приведена в приложении А к Основным требованиям.
[bookmark: НаименованиеСторон13]Руководители и специалисты Подрядной организации должны предъявить представителю Заказчика удостоверения по проверке знаний требований охраны труда и промышленной безопасности, а рабочие удостоверение по проверке знаний требований охраны труда. 
1.4. [bookmark: НаименованиеСторон14]Не менее чем за 10 дней до начала Работ на Строительной площадке, Подрядчик должен представить Заказчику заверенные копии следующих документов:
1.4.1. Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, лицензии, либо иного предусмотренного действующим законодательством РФ разрешения на право осуществления работ, выполняемых в рамках договора;
1.4.2. проект производства работ;
1.4.3. [footnoteRef:1]приказ о назначении ответственных лиц за организацию и безопасное производство работ, допуск к производству специальных работ, а также иные приказы о назначении лиц, ответственных за содержание оборудования, сооружений, технических устройств в исправном состоянии, за безопасную их эксплуатацию, о назначении ответственных по обращению с отходами производства и потребления и других, регламентированных нормами и правилами по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды (далее ПБОТОС); [1:  Приказы, указанные в п.1.4.3, п.1.4.4 допускается объединять] 

1.4.4. приказ о назначении лиц Подрядчика, отвечающих за вопросы ПБОТОС с описанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности;
1.4.5. приказы о направлении работников Подрядчика на Объект для производства работ;
1.4.6. документы, подтверждающие квалификацию инженерно – технического персонала и рабочих, копии протоколов и удостоверений проверки знаний по ПБОТОС, копии квалификационных удостоверений рабочих по специальности;
1.4.7. список машин, механизмов, инструментов, приборов КИПиА, необходимых для выполнения работ, с указанием заводских (регистрационных номеров), применяемых на строительной площадке по форме приложение Б к настоящему приложению (если применимо к деятельности Подрядчика);
1.4.8. документы, подтверждающие исправность применяемых при работе машин, механизмов, инструментов, приборов КИПиА (результата проведенных технических освидетельствований, испытаний, свидетельства о поверке, калибровке средств измерений, акты испытания и др.);
1.4.9. список контактных телефонов Подрядчика.
Подрядчик не вправе начинать работы на Строительном объекте пока не представит Заказчику вышеперечисленные документы. 
2. Обязанности Подрядной организации по обеспечению охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности на строительном объекте
2.1. Подрядчик в течение всего периода строительства за свой счет обязан обеспечить безопасные условия и охрану труда, санитарно-гигиенический требования, медицинское обслуживание персонала, в том числе оказание первой помощи пострадавшим на производстве, промышленную и пожарную безопасность при выполнении работ, предусмотренных Договором, путем:
2.2. Самостоятельно несет ответственность за несоблюдение и допущенные нарушения земельного, лесного, водного и природоохранного законодательства, а также допущенные нарушения в области пожарной и промышленной безопасности, охраны труда, и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки в течение всего периода строительства на территории Строительной площадки, и в случаях использования земельных участков за границами отведенной территории. 
2.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности Заказчик имеет право применить штрафные санкции или удержать их суммы оплаты выполненных работ сумму, равную размеру убытка или величине соответствующего ущерба.
2.4. Обеспечить постоянное присутствие на строительном объекте лица, ответственного за обеспечение охраны труда;
2.5. Иметь на строительном объекте рабочую документацию по охране труда, промышленной и пожарной безопасности указанную в п. 1.4. настоящего приложения к Договору, а также:
2.5.1. журналы: 
1) регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте; 
2) регистрации инструктажа по пожарной безопасности на рабочем месте; 
3) регистрации нарядов-допусков на производство работ с повышенной опасностью; 
4) учета и осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары; приемки и осмотра лестниц, лесов и подмостей; 
Журналы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью организации.
2.6. На административных, производственных и бытовых помещениях должны быть размещены информационные таблички с указанием наименования организации, ответственного за противопожарное состояние и его контактный номер телефона.
2.7. Все работники Подрядчика должны иметь при себе удостоверения по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности в соответствии с выполняемой работой.
2.8. В случае выполнения работ в ночное время Подрядчик обязан обеспечить присутствие на месте выполнение работ ответственного инженерно-технического работника (мастера, прораба, энергетика, механика и др.).
2.9. Обеспечить установку и поддержание в исправном состоянии ограждений, знаков безопасности, проблесковых устройств, средств защиты и оповещения работников; при необходимости обеспечить расстановку дозорных и сигнальщиков для предотвращения несчастных случаев в процессе производства работ, в том числе в нерабочие часы и выходные дни.
2.10. В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников должен прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место.
2.11. [bookmark: НаименованиеСторон2]Обязан немедленно поставить в известность (лично, по телефону, отправить факсимильное сообщение, по электронной почте) Заказчика, в случае если с персоналом Подрядчика произошел несчастный случай на производстве и/или в месте проживания предоставленного Заказчиком, а также инцидент, авария на месте производства Работ. Организовать расследования в порядке, установленном законодательством РФ.
[bookmark: НаименованиеСторон20]В течение 3 рабочих дней с момента утверждения акта расследования Подрядчик предоставляет копии материалов расследования Заказчику.
2.12. Обеспечить за свой счет рабочих качественной питьевой водой на всех участках работы.
2.13. Подрядчик обязуется не провозить, не проносить, не хранить, не распространять и не употреблять алкогольные, наркотические, токсические, психотропные вещества, не провозить, не проносить, не хранить и не распространять взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы на территорию строительного объекта и временного жилого городка.
В обеспечение указанных ограничений Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на объект. Если в результате проверки/досмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества, то транспортное средство не допускается на объект, работник Подрядчика не допускается на рабочее место.
Факт провоза, проноса, хранения, распространения алкогольных, наркотических, психотропных веществ, провоза, проноса, хранения и распространения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов фиксируется актом. В случае уклонения либо отказа (невозможности) Подрядчика от подписания такого акта (ознакомления с ним), указанное фиксируется в составленном представителями Заказчика акте, такой акт Стороны признают надлежащим подтверждением (доказательством) указанных в нем фактов.
[bookmark: НаименованиеСторон23]Факт нахождения Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения подтверждается актом медицинского освидетельствования либо двухсторонним актом с проведением анализа алкотестером. Норма алкоголя в выдыхаемом воздухе менее 0,16 мг/л. или 0,356 ‰ (промилле) алкоголя в выдыхаемом воздухе. Норма уточняется в соответствии с Законодательством РФ на момент установления факта употребления алкоголя как для водителей при управлении транспортными средствами. В случае уклонения либо отказа (невозможности) Подрядчика от подписания такого акта (ознакомления с ним), указанное фиксируется в составленном представителями Заказчика акте, такой акт Стороны признают надлежащим подтверждением (доказательством) указанных в нем фактов.
[bookmark: НаименованиеСторон24]По каждому выявленному случаю из указанных выше, Подрядчик уплачивает Заказчику по его требованию штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
[bookmark: НаименованиеСторон25]Вышеуказанные в настоящем пункте Требований нарушения Стороны признают существенными нарушениями Договора. При неоднократности (более 1-го раза) случаев провоза, проноса, хранения, распространения, употребления алкогольных, наркотических, токсических, психотропных веществ, провоза, проноса, хранения, распространения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов Подрядчиком, Заказчик вправе отказаться от Договора (расторгнуть Договор) в одностороннем внесудебном порядке.
2.14. Содержать в чистоте территорию, переданную ему актом-допуском, включая подъездные дороги и площади, задействованные им. 
Для этого Подрядчик обязан:
· оборудовать и идентифицировать места временного накопления отходов производства и потребления; 
· систематически производить, в процессе производства работ, уборку от отходов строительства:
- ежедневно на рабочих местах в течение 20 минут в конце рабочей смены;
- еженедельно на Строительной площадке и прилегающей зоне.
2.15. Подрядчик самостоятельно ведет учет всех видов отходов, согласно установленным законодательным требованиям.
2.16. [bookmark: НаименованиеСторон26]Подрядчику во время проведения работ запрещается выходить за пределы отведенных Заказчиком площадей и установленных схем движения автотранспорта (границы проведения работ, жилого городка, трассы перетаскивания оборудования и т.д.).
2.17. Подрядчик обязан соблюдать Правила дорожного движения, проходить предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей, организовать контрольные осмотры транспортных средств перед выездом на трассу перед началом работ.
2.18. Все транспортные средства Подрядчика, используемые при проведении работ, должны быть в исправном техническом состоянии, что должно подтверждаться действительным государственным талоном технического осмотра.
Подрядчик должен обеспечить:
· Профессиональную медицинскую пригодность водительского состава;
· Обучение и достаточную квалификацию водителей;
· Проведение регулярных ТО транспортных средств;
· Использование и применение транспортных средств по их назначению;
· [bookmark: НаименованиеСторон27]Соблюдение внутриобъектового скоростного режима, установленного Заказчиком;
· [bookmark: НаименованиеСторон28]Движение и стоянку транспортных средств согласно требованиям действующих правил безопасности и требований Заказчика.
2.19. Включать в договоры, заключаемые с субподрядчиками низшего звена условия, обеспечивающие выполнение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности указанные в настоящем договоре.
3. [bookmark: НаименованиеСторон29]Права Заказчика
3.1 Заказчик имеет право беспрепятственно посещать и осматривать производственные, служебные и бытовые помещения, участки производства работ, проверять машины, механизмы и оборудование, используемые Подрядчиком на строительном объекте с целью проверки состояния охраны труда и промышленной безопасности. 
В случае наличия на строительной площадке не исправных, бракованных, небезопасных для выполнения работ машин, механизмов и оборудования, Заказчик в письменной форме уведомляет об этом Подрядчика, а Подрядчик в свою очередь обязан незамедлительно остановить указанную машину, механизм, оборудование и заменить его аналогом, отвечающим требованиям безопасности.
3.2 Заказчик имеет право отдавать Подрядчику обязательные к исполнению последним указания приостанавливать любые работы, выполняемые с нарушением норм и правил в случаях, представляющих угрозу для жизни и здоровья работников Подрядчика, Заказчика до устранения нарушения. Потребовать принятие незамедлительных мер по устранению нарушений, наказанию виновных лиц и представлению Заказчику соответствующей отчетной информации.
3.3 В случае игнорирования Подрядчиком предписания или акта проверки, выданного Заказчиком, уполномоченный представитель Заказчика имеет право приостановить производство работ до устранения Подрядчиком нарушений.
3.4 Грубые, систематические нарушения Подрядчиком требований в области промышленной и пожарной безопасности, требований охраны труда и здоровья, которые повлекли за собой аварии, несчастные случаи на производстве могут служить основанием для расторжения отношений с Подрядчиком.
3.5 За нарушение требований по охране труда, промышленной, пожарной безопасности, охране окружающей среды Заказчик имеет право выдавать Подрядчику обязательные к исполнению предписания и требовать уплаты штрафных санкций, которые предусмотрены в таблице № 1 настоящих Требований.
3.6 [bookmark: НаименованиеСторон38][bookmark: НаименованиеСторон39][bookmark: НаименованиеСторон4]В случае документального подтверждения Заказчиком факта присутствия на территории строительной площадки и в местах проживания, выделенных Заказчиком, работника Подрядчика в состоянии алкогольного или наркотического опьянения Подрядчик возмещает Заказчику расходы на освидетельствование работника Подрядчика и уплачивает Заказчику штраф.
3.7 [bookmark: НаименованиеСторон40]Заказчик имеет право произвести необходимую уборку на территории, переданной по акту Подрядчику, если Подрядчик не обеспечит, чистоту на своей территории включая, подъездные дороги и площади, задействованные Подрядчиком.
[bookmark: НаименованиеСторон41]Подрядчик возмещает Заказчику расходы за уборку территории, отведенной Подрядчику актом на основании оформленных документов.
4. [bookmark: _Toc153007980][bookmark: _Toc151803258]Требования к мобильным (инвентарным) зданиям и сооружениям Подрядчиков (далее - вагон-бытовки).
Вагон-бытовки применяемые на объектах строительства должны соответствовать: ГОСТ 25957-83, ГОСТ 23274-84, ГОСТ 22853-86, ГОСТ 23345-84, ТУ 5363-001, ИПБОТ 440-2008, СП 9.13130.2009, ППР 2012 (Пост. N 390).
Вагон-бытовки применяются как с колесным (буксируемым) шасси, санным (перевозимые, блок-контейнеры) шасси, так и без шасси.
В вагон-бытовках, установленных на объектах строительства запрещается проживание, отдых, ночевка и сон работников подрядных организаций.
По конструкции вагон-бытовки допускается устанавливать сборно-разборные, контейнерные, 1 и 2-этажные, допускается размещать в 2 яруса.
Вагон-бытовки размещаются в группы по назначению, до 10 шт. вместе, общей площадью не более 800 м², между группами необходимо соблюдать противопожарное расстояние.
Противопожарное расстояние между группами вагон-бытовками и любыми сооружениями на стройплощадке должно быть не менее 15 м. В группе разрыв между вагонами не менее 3 м.
В одном блоке не допускаются постройки разного назначения. Ко всем строениям на площадке обеспечивается свободный подъезд.
Общие требования к вагон-бытовкам:
· Не больше 2 этажей с отдельным входом;
· Допускается установка решеток на окнах, в том числе и глухих;
· Вагон-бытовки предназначенные для нахождения в них людей должны быть оборудованы АПС, по 1 дымовому автономному пожарному извещателю на каждое помещение;
· Допускается замена АПС системами автоматического (автономного), пожаротушения;
· Если вагон-бытовка предназначена для размещения больше 15 чел., то двери открываются только наружу;
· Электропроводка только в кабель-каналах, гофре;
· Площадки и лестницы на второй этаж должны быть изготовлены из негорючих материалов;
· Единственный выход должен открываться изнутри без ключа, допускается установка снаружи навесного замка;
· Степень огнестойкости от II до V и IV (рекомендованные);
· При отсутствии противопожарного водовода в строительном городке или если ближайшая точка водозабора отдалена на 100 и больше метров обязательное наличие пожарных щитов. Количество определяется в соответствии с расчетом.
Вагон-бытовки должны быть изготовлены из негорючих материалов. Если в изготовлении используется древесина, она обрабатывается огнезащитными составами. Запрещается использовать для внутренней отделки пластиковые панели. В качестве утеплителя для вагон-бытовок должен использоваться невоспламеняющийся материал, он должен быть со специальной пометкой.
Каждая вагон-бытовка должна быть укомплектована не менее 1 шт. порошковыми огнетушителем ОП-4. Если помещения установлены в 2 яруса, то по 1 огнетушителю на этаж.
Название организации, ФИО ответственного и номер его телефона должен быть указан на каждом вагон-бытовке.
В вагон-бытовках запрещено:
· курение вне специальных мест;
· хранение / сушение спецодежды;
· кустарные нагревательные приборы;
· оставлять без присмотра электроприборы;
· загромождать проходы, подступы к средствам пожаротушения;
· хранить ветошь, ЛВЖ, ГЖ, взрывоопасные вещества;
· проводить вне спецплощадок огневые работы;
· использовать электропроводку временную, кустарную, поврежденную, с самостоятельно проведенным ремонтом.
Приложения:
· Приложение № А - Форма Списка работников, направляемых на вводный инструктаж;
· Приложение № Б - Форма Списка машин и механизмов, применяемых на строительном объекте;
· Таблица №1 Штрафные санкции за нарушения требований промышленной, противопожарной безопасности, охраны труда, безопасной организации и выполнения работ и охраны окружающей среды.
Приложение № А
Форма Списка работников, направляемых на вводный инструктаж
Утверждаю 
Руководитель Подрядной организации 
			/ФИО/
«      »                    20   г.

Список работников, направляемых на прохождение вводного инструктажа 
 _________________________________________________________________
(наименование Подрядной организации)
                                                                                      
	№ п/п
	Фамилия, 
Имя, Отчество
(сокращение не допускается)
	Должность
/
Профессия
(согласно штатному расписанию)
	Год рождения
	Номер удостоверения проверки знаний требований по охране труда,
дата последней проверки знаний
	Номер удостоверения аттестации по промышленной безопасности,
дата выдачи
(для руководителей и специалистов)

	
	
	
	
	
	



 				                                        ________       			                             
  (Должность представителя Подрядной организации)           (подпись)                                  (ФИО)


Приложение № Б
Форма Списка машин и механизмов, применяемых на строительном объекте
Утверждаю 
Руководитель Подрядной организации 
			/ФИО/
«      »                    20   г.

Список машин и механизмов, применяемых на строительном объекте ___________________________________________________________________
                                                                               (наименование объекта)
                                                                                      
	№ п/п
	Наименование
	Марка, модель
	Гос. номер
	Рег. номер
(для грузоподъемных машин) 
	Дата следующего ПТО/ЧТО
(для грузоподъемных машин)

	
	
	
	
	
	



 				                                                          			                             
  (Должность представителя Подрядной организации)         (подпись)                        (ФИО)


Таблица № 1.

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА, БЕЗОПАСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

	№ п/п
	Нарушения
	*Штрафные санкции, тыс. рублей
	Примечание

	1
	Нарушение требований правил пожарной безопасности, электробезопасности в вагон бытовках.
	10
	По каждому установленному факту

	2
	Нарушение требований пожарной, промышленной безопасности при производстве работ повышенной опасности
	10
	По каждому установленному факту

	3
	Курение в неустановленных для этих целей местах
	5
	По каждому установленному факту

	4
	Применение нестандартных электронагревательных приборов, приборов не имеющих устройств тепловой защиты
	10
	По каждому установленному факту

	5
	Нарушение технологического процесса, установленного регламентом, правилами технической эксплуатации оборудования
	5
	По каждому установленному факту

	6
	Не санкционированное применение открытого огня или инструмента с искрообразованием на территории строительного объекта и временного жилого городка.
	5
	По каждому установленному факту

	8
	Загрязнение территории промышленными и бытовыми отходами
	5
	По каждому установленному факту

	9
	Нарушение санитарно-бытовых и санитарно-гигиенических норм и требований при производстве работ.
	5
	По каждому установленному факту

	10
	Несанкционированная рубка деревьев, кустарниковой растительности и насаждений
	5
	По каждому установленному факту

	11
	Допущение несчастного случая с работником, причиной которого явилось нарушение работником требований промышленной, пожарной безопасности и охраны труда, правил дорожного движения
	20
	Вина работника устанавливается по результатам расследования

	12
	Допущение аварии, пожара, инцидента, причиной которого явилось нарушение работником требований промышленной, пожарной безопасности и охраны труда, правил дорожного движения
	20
	Вина работника устанавливается по результатам расследования

	13
	Производство работ работником, без проведения медицинского осмотра, не годного по состоянию здоровья, имеющего медицинские противопоказания для работы, а также предоставившего ложные документы по медицинскому осмотру.
	10
	По каждому установленному факту

	14
	Производство работ без спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты установленных Типовыми нормами бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 июля 2007 г. N 477для данной профессии/должности и/или вида работ.
	10
	По каждому установленному факту

	15
	Производство работ не обученным работником и не имеющим квалификационного удостоверения, удостоверения по аттестации по промышленной безопасности, проверки знаний по охране труда и пожарной безопасности. (Подтверждается в случае не предоставления квалификационных удостоверений (протоколов о проверке знаний) в течении трех календарных дней или предоставления информации от обучающей организации об обучении и выдаче удостоверения).
	10
	По каждому установленному факту

	16
	Установка землеройной или другой техники вблизи выемок (котлованов, траншей, канав) с нарушением минимального расстояния от основания откосов выемки до ближайших опор машины.
	10
	По каждому установленному факту

	17
	[bookmark: НаименованиеСторон42][bookmark: НаименованиеСторон43][bookmark: НаименованиеСторон5]Возобновление работ работниками Подрядчика (Субподрядчика), ранее остановленных ответственным лицом Заказчика, без письменного разрешения Заказчика на возобновление работ. Самостоятельное подключение к электроэнергии после отключения Заказчиком.
	25
	По каждому установленному факту

	18
	[bookmark: НаименованиеСторон6]Нарушение работниками Подрядчика (Субподрядчика) Инструкции о внутриобъектовом и пропускном режимах Заказчика
	10
	По каждому установленному факту

	19
	[bookmark: НаименованиеСторон7]Невозврат Подрядчиком (Субподрядчиком) электронного пропуска, выданного Заказчиком после завершения работ, изменения состава исполнителей (убытие работника)
	1
	За каждый невозвращенный пропуск

	При проведении электрогазосварочных, газорезательных работ

	20
	Перевозка, хранение, выдача и получение газовых баллонов лицами, не прошедшими обучение и не имеющими соответствующего удостоверения.
	10
	По каждому установленному факту

	21
	Транспортировка и хранение баллонов с горючими и сжиженными газами без заглушек и навернутых защитных колпаков.
	10
	По каждому установленному факту

	22
	Производство огневых работ (электросварочных и газопламенных) без соблюдения требований пожарной безопасности: не освобождение места работ от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 метров, отсутствие укрытия несгораемым материалом расположенных на нижнем уровне горючих материалов, или освобождение от них; не выполнение требований безопасности, изложенных в наряде-допуске.
	10
	По каждому установленному факту

	23
	Подключение сварочных кабелей к сварочному оборудованию, соединение между собой с помощью скруток, к источнику питания - напрямую.
	10
	По каждому установленному факту

	24
	Использование в качестве обратного провода сети заземления металлических строительных: конструкций здания, коммуникаций и несварочного технологического оборудования
	10
	По каждому установленному факту

	25
	Проведение сварочных работ с незаземленным сварочным аппаратом. Последовательное включение в заземляющий проводник нескольких аппаратов.
	10
	По каждому установленному факту

	26
	Соприкосновение баллонов, шлангов с токоведущими проводами.
	10
	По каждому установленному факту

	27
	Применение дефектных шлангов, а также подмотка мест разрушения изолентой или другим материалом
	10
	По каждому установленному факту

	28
	Разогрев баллонов с газами открытым пламенем.
	10
	По каждому установленному факту

	При проведении работ на высоте

	29
	Работы со случайных подставок (ящиков, бочек и т.п.), а также с ферм, стропил и т.п. 
	10
	По каждому установленному факту

	30
	Работа на переносных лестницах и стремянках:
а) над вращающимися (движущимися) механизмами, работающими машинами, транспортерами;
б) с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов;
в) при выполнении газосварочных, газопламенных и электросварочных работ;
г) при натяжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей.
	10
	По каждому установленному факту

	31
	Работы с приставной лестницы на высоте более 1,8 м без применения страховочной системы, прикрепляемой к конструкции сооружения или к лестнице (при условии закрепления лестницы к строительной или другой конструкции).
	10
	По каждому установленному факту

	32
	Использование безлямочных предохранительных поясов в страховочных системах безопасности работ на высоте.
	10
	По каждому установленному факту

	33
	Использование при производстве работ не инвентарных лесов, подмостей, лестниц. стремянок и другие приспособления для выполнения работ на высоте.
	10
	По каждому установленному факту

	34
	Использование при производстве работ неисправных СИЗ или с истекшим сроком годности.
	10
	По каждому установленному факту

	35
	Работа на высоте:
а) в открытых местах при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и более;
б) при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ, а также при гололеде с обледенелых конструкций и в случаях нарастания стенки гололеда на проводах, оборудовании, инженерных конструкциях (в том числе опорах линий электропередачи), деревьях;
в) при монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью при скорости ветра 10 м/с и более.
	10
	По каждому установленному факту

	При проведении работ грузоподъемными механизмами

	36
	Эксплуатация кранов, не прошедших частичное или полное освидетельствование (отсутствие записей в паспорте крана, отсутствие на конструкции крана таблички с необходимыми сведениями).
	10
	По каждому установленному факту

	37
	Эксплуатация неисправных съемных грузозахватных приспособлений, а также приспособлений, не имеющих бирок (клейм); эксплуатация или нахождение в местах производства работ немаркированной и поврежденной тары.
	10
	По каждому установленному факту

	38
	Отсутствие на месте постоянного производства работ, или у стропальщиков и крановщиков схем строповки, способов обвязки грузов, перемещаемых кранами, с указанием их веса.
	10
	По каждому установленному факту

	39
	Работа крана вблизи ЛЭП без оформления наряда-допуска, либо без проведения инструктажа крановщику и. стропальщикам и выдачи н/д крановщику на руки. Самовольная установка крана вблизи ЛЭП крановщиком (без указания лица, ответственного за безопасное производство работ кранами и записи об этом в путевом листе).
	10
	По каждому установленному факту

	40
	Подъем груза из кузова автомобиля или опускание его в кузов при нахождении там или в кабине автомобиля человека.
	10
	По каждому установленному факту

	41
	Отсутствие или неисправность приборов и устройств безопасности: ограничители рабочих движений, ограничители механизма подъема груза, грузоподъемности, звукового сигнала, анемометра и т.д.
	10
	По каждому установленному факту



Примечание: 
* - при повторном выявлении нарушения – размер первоначально примененного штрафа по выявленному впервые нарушению, умноженный на 2.
[bookmark: НаименованиеСторон9][bookmark: НаименованиеСторон8]Неоднократные, систематические нарушения Подрядчиком требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и требований охраны труда, неоднократное допущение на объектах работ и мест проживания аварии, пожаров, инцидентов, несчастных случаев, порчи оборудования и имущества Заказчика признаются существенными нарушениями при исполнении условий договора, и в случае их неоднократного нарушения Подрядчиком, Заказчик имеет право отказаться от продолжения договорных отношений с Подрядчиком.


[bookmark: НаименованиеСторон44]Заказчик_______________________					Подрядчик ________________
[bookmark: _Hlk133567562]
Приложение №8
  к Договору подряда №ПП23/23-П от 02.05.2023 г.

(ФОРМА)


Итоговый акт
сдачи-приемки выполненных работ

г. Тюмень 									                   

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «_______________» (ООО «СЗ «_______»), в лице ООО «            », действующего на основании Доверенности №_______ от _____.2023 г. в рамках Агентского договора № ________ от _________ 2023 года, в лице____________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «___», в лице _______, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Во исполнение договора подряда (далее – Договор) в связи с завершением работ: ___________ на Объекте: «_________________», (далее – Объект) Подрядчик передал, а Заказчик принял выполненные по Договору Работы.
2. Работы выполнены в объеме, установленном следующими актами о приемке выполненных работ (КС-2) и справками о стоимости выполненных работ (форма КС-3): _________________________________________________________. 
(указать реквизиты и суммы)
3. Общая стоимость Работ по Договору составила ______________________________________ рублей _________ копеек, в том числе НДС/без НДС.
4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.



	Заказчик:
_________________


_______________________ 
м.п.
	Подрядчик:
_______________


_____________________ 
м.п.







Приложение №9
  к Договору подряда №ПП23/23-П от 02.05.2023 г.
(ФОРМА)

Отчет об использовании давальческого материала Заказчика

	номер документа
	дата составления
	отчетный период

	 
	 
	с
	по

	 
	 
	 
	 



Стройка:

Объект:

	№ п/п
	материалы и оборудование (наименование, тип, марка)
	ед. изм.
	Остаток на начало периода
	получено за отчетный период
	использовано за отчетный период
	возвращено за отчетный период
	остаток на конец периода

	
	
	
	кол-во
	
	документ использования материалов
	кол-во
	кол-во
	кол-во 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





	Заказчик:
_________________


_______________________ 
м.п.
	Подрядчик:
_______________


_____________________ 
м.п.












ФОРМЫ СОГЛАСОВАНЫ СТОРОНАМИ В КАЧЕСТВЕ ОБРАЗЦА:

	Заказчик:



_______________________ 

	Подрядчик:




_____________________ 






Приложение № 10
к договору подряда № от 
(ФОРМА)
[image: ]





	Заказчик:
_________________


_______________________ 
м.п.
	Подрядчик:
_______________


_____________________ 
м.п.



[bookmark: _Hlk133567585]Соглашение 
об электронном документообороте 

г. Тюмень 							                                «___»__________2023 г.
Общество с ограниченной ответственностью «______________» (ООО «___________»), именуемое в дальнейшем «Сторона – 1», в лице, в лице, с одной стороны,
Общество с ограниченной ответственностью «______________», в лице __________, действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение (далее по тексту «Соглашение») о нижеследующем:
1. Настоящее Соглашение регулирует отношения Сторон при осуществлении электронного обмена документами по телекоммуникационным каналам связи в системе ЭДО, подписанными ЭП.
2. Стороны согласовали следующие определения технических терминов:
ЭДО (Электронный документооборот) – система работы с электронными документами, при которой все электронные документы создаются, передаются и хранятся с помощью информационно- коммуникационных технологий на компьютерах, объединенных в сетевую структуру.
Электронный документ (ЭД) - документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.
Оператор ЭДО (Провайдер/Оператор электронного документооборота) – организация, обеспечивающая обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота между Сторонами в системе электронного документооборота.
Электронная цифровая подпись (ЭЦП) - реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи, принадлежащего определенному Уполномоченному лицу, и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.  ЭЦП должна соответствовать требованиям Федерального закона № 63 «Об электронной подписи» от 06.04.2011 года и действующему законодательству РФ в сфере электронной подписи.
Формализованный документ - документ, имеющий формат электронного документа, утвержденный действующим законодательством, в том числе приказами ФНС России.  В противном случае документ является неформализованным.
3. Действие настоящего Соглашения распространяется на следующие типы документов: формализованные документы, утвержденные действующими приказами ФНС России (УПД, УКД), неформализованные документы (счета на оплату, договоры, дополнительные соглашения, спецификации, акты сверки, соглашения о расторжении договоров).
4. В рамках Соглашения Стороны согласовали возможность подписания документов, указанных в п.  3 Соглашения с использованием ЭЦП лиц, уполномоченных каждой из Сторон через Операторов ЭДО.
5. Стороны осуществляют ЭДО в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете, приказом Минфина России от 05.02.2021 № 14н «Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи».
6. ЭЦП Уполномоченных лиц используется Сторонами и имеет юридическое значение при подписании и обмене ими электронными документами, перечисленными в п.  3 настоящего соглашения.
Стороны согласились, что ЭЦП Уполномоченных лиц в электронных документах является равнозначной собственноручной подписи соответствующего владельца сертификата ключа подписи из числа Уполномоченных лиц при выполнении следующих условий:
– на момент проверки ЭЦП сертификат ключа подписи Уполномоченного лица, выданный удостоверяющим центром, является действительным;
  – сертификат ключа подписи Уполномоченного лица, соответствующий ЭЦП Уполномоченного лица, издан удостоверяющим центром;
  – владелец сертификата ключа подписи из числа Уполномоченных лиц идентифицирован по содержимому поля «Субъект» («SubjectName») сертификата ключа подписи соответствующего Уполномоченного лица;
  – серийный номер сертификата ключа подписи Уполномоченного лица, относящийся к ЭЦП соответствующего Уполномоченного лица, не содержится в актуальном списке отозванных сертификатов на момент проверки ЭЦП;
– ЭЦП Уполномоченного лица используется в соответствии со сведениями, указанными в сертификате ключа подписи соответствующего Уполномоченного лица, в части отношений, осуществлении которых электронный документ с ЭЦП будет иметь юридическое значение;
  – проверка с использованием средства ЭЦП Уполномоченного лица на предмет отсутствия искажений в подписанном ЭЦП соответствующего Уполномоченного лица электронном документе дала положительный результат;
  – период между сроком начала действия сертификата ключа подписи Уполномоченного лица и моментом проверки ЭЦП соответствующего Уполномоченного лица в момент подписания документа не превышает срок действия закрытого ключа ЭЦП.
7. Обмен документами в электронном виде осуществляется по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота ДИАДОК с соблюдением требований законодательства, действующего на дату отправки документов.
8. Стороны согласились, что  получение ЭД,  подписанного  ЭЦП  Уполномоченного  лица  в соответствии  с условиями  настоящего Соглашения и   подтверждение  подлинности  ЭЦП соответствующего  Уполномоченного  лица  в ЭД,  является  необходимым и достаточным условием позволяющим установить, что ЭД исходит от Стороны, его отправившей. 
9. Стороны обязаны информировать ответственных за ЭДО о невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными ЭЦП, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны (временное отсутствие технической возможности осуществления деятельности в системе ЭДО). В этом случае, в период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью уполномоченных лиц и заверением печатью организации и с приложением копий документов, подтверждающих полномочия подписанта.
В случае невозможности и далее производить обмен документами в электронном виде (неполучение извещений о получении электронного документа, отсутствие любого вида связи с Получающей Стороной и пр.), Направляющая Сторона оформляет документы на бумажных носителях в письменном виде и Стороны считают их оригиналами.
  При этом о любом техническом сбое внутренних систем, Стороны обязуются уведомить друг друга путем направления сообщения с описанием оснований невыполнения цикла ЭДО на электронный адрес
Стороны, указанный в реквизитах настоящего Соглашения в срок, не более одного рабочего дня, следующего за наступлением данного события.  При возобновлении возможности, направляется аналогичное сообщение о возобновлении способом, описанном в настоящем пункте.
10. Настоящим Стороны подтверждают, что уведомлены и выражают свое согласие на то, что для организации ЭДО могут передавать третьим лицам, указанным в п. 7 настоящего Соглашения, контактную информацию, включая, но не ограничиваясь: номера телефонов, почтовые адреса, адреса электронной почты и иные контактные данные, предоставленные друг другу Сторонами.
11. Стороны согласовали, что документ, подписанный ЭЦП не исключает наличие и законную юридическую силу документа, подписанного собственноручно на бумажном носителе представителями обеих Сторон, имеющих право на подпись соответствующих документов.
12. Стороны самостоятельно несут полную ответственность за надлежащее оформление полномочий лиц, использующих средства электронной подписи, а равно за неавторизованный доступ к своим средствам электронной подписи.  Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей ЭЦП, недопущение использования принадлежащих ей ключей ЭЦП без ее согласия.  В каждом случае получение ЭД получатель исходит и того, что ЭД подписан от имени отправителя уполномоченным лицом, действующим в пределах полномочий, предоставленных ему соответствующей Стороной в установленном порядке.
13. Стороны  обязуются  сообщать  друг  другу  об  ограничениях  ЭЦП  в  течение  2  (двух)  рабочих дней  с  момента  установления  таких  ограничений,  в  противном  случае,  до  момента  получения  такого уведомления  Сторона  вправе  считать  ЭЦП  другой  Стороны  не  обремененной  какими-либо ограничениями, а документы, подписанные такой ЭЦП −  имеющими полную юридическую силу.
14. Настоящее Соглашение подписано в 2 (Двух) одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, вступает в силу с даты, указанной под названием Соглашения, и действует без ограничения срока.  Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь при условии, если они совершены в форме письменного или электронного документа и подписаны обеими Сторонами.
15. Любая Сторона может в одностороннем порядке прекратить действие настоящего Соглашения, письменно уведомив другую Сторону за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения. Расторжение настоящего Соглашения не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до указанного прекращения, и не освобождает от ответственности за их неисполнение (ненадлежащее исполнение).
Подписи сторон.
	Заказчик:
_______________________ 
м.п.
	Подрядчик:
_____________________ 
м.п.
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